ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ковардицкого сельского поселения  Муромского района на 2014-2017 годы»

(название муниципальной программы)

ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 2015 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

Заместитель Главы  администрации Ковардицкого сельского поселения

____________/О.Ф.Сафронова /

(подпись)

Дата составления отчета «29» января 2016г.

Муниципальная программа  «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ковардицкого сельского поселения  Муромского района на 2014-2017 годы» утверждена постановлением администрации Ковардицкого сельского поселения № 607 от 04.07.2014 года.

1) За 2015 год было внесено 2 изменения (таблица 1).

2) За время реализации программы достигнуты следующие результаты:

План по  предоставленнию земельных участков, обеспеченных инженерной и транспортной инфраструктурой,  многодетным семьям, в соответствии с поданными заявлениями выполнен на 100%.

3) Муниципальная программа включает в себя 3 подпрограммы. Сведения о степени выполнения мероприятий представлены в таблице 3. За время реализации мероприятий достигнуты следующие результаты:

2014 год:

- описание границ населённых пунктов, расположенных на территории сельского поселения – 549,8 тыс. руб.;

передаваемые полномочия:

- разработка проектно-сметной документации   для подведения ифраструктуры к земельным участкам, выданным  многодетных семей  - 139,8 тыс. руб. ;

- разработка проектно-сметной документации двух квартирных социальных домов д. Пестенькино – 405,0 тыс.руб.

2015 год:

-проведение экспертизы проектно-сметной документации на строительство одного двухквартирного социального жилого дома д. Пестенькино – 61,7 тыс. руб.;

-корректировка проектной документации 2-х квартирных жилых домов

с. Булатниково ул. Новая – 98,4 тыс. руб.;

-лабораторные исследования почвы, атмосферного воздуха и физические исследования земельного участка – 63,1 тыс. руб.

4) На начало реализации программы общий объем финансирования  составлял 3613,8 тыс. рублей,  в том числе:

- областного бюджета 116,8 тыс. рублей. (на условиях софинансирования),

- бюджета сельского поселения 3497,0 тыс. рублей.

Для реализации Программы было предусмотрено финансирование по годам:                
- 2014 год -  921,8 тыс. рублей;        
- 2015 год -  2637,0 тыс. рублей;

- 2016 год -  55,0 тыс. рублей.

На 31.12.2015 общий объем финансирования составил 1523,04766 тыс. рублей,

в том числе:

- областного бюджета 266,8 тыс. рублей (на условиях софинансирования),

- бюджета сельского поселения 1256,24766 тыс. рублей.

Для реализации Программы предусмотрено финансирование по годам:                
- 2014 год -  1299,8 тыс. рублей;        
- 2015 год -  223,24766 тыс. рублей;

- 2016 год -  0 тыс. рублей.

- 2017 год -  0 тыс. рублей.

Исполнение программы составило 223,24766  тыс. руб., что составляет 100 %.

5) Программа признана эффективной.

6) Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы - инфраструктурное обустройство земельных участков, предоставляемых многодетным семьям, повышение качества и условий их жизни. Обеспечение жильем граждан, признанных в установленном порядке, нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.

Таблица 1

Сведения

о внесенных изменениях в муниципальную программу  «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ковардицкого сельского поселения  Муромского района на 2014-2017 годы»       (наименование муниципальной программы)
 по состоянию на 31.12. 2015 г.

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление администрации Ковардицкого сельского поселения | 30.03.2015 | 129 | Увеличение бюджетных ассигнований на выполнение основного мероприятия 3.3 подпрограммы 3 на 550,0 тыс. руб. |
| 2 |  | 31.12.2015 | 856 | Уменьшение бюджетных ассигнований на выполнение основного мероприятия 3.3 подпрограммы 3 на 276,75234 тыс. руб. |

Исполнитель

Сафронова О.Ф., зам.главы администрации сельского поселения, 8(49234) 5 32 32, электронная почта kovardici@muromraion.ru

_____________

(подпись)                   «29» января 2016г.

Таблица 2

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной  программы

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ковардицкого сельского поселения

Муромского района на 2014-2017 годы»   за 12 месяцев 2015г.

(наименование муниципальной программы)                                   (период)

| № пп | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Отклонение значений показателя (индикатора) | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному* | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ковардицкого сельского поселения Муромского района на 2014-2017 годы» |
| 1 | Утверждение нормативов градостроительной деятельности, правил землепользования и застройки | Шт. | 1 | 0 | 0 | - |  |
| 2 | Количество земельных участков, предоставленных многодетным семьям, обеспеченных инженерной и транспортной инфраструктурой, в соответствии с поданными заявлениями | % | 100 | 100 | 100 | - |  |
| 3 | Общая площадь построенных жилых домов | Кв.м. | 0 | 0 | 0 | - |  |
| 1 Подпрограмма «Обеспечение территорий Ковардицкого сельского поселения Муромского района документами территориального планирования, градостроительного зонирования и документацией по планировке территорий на 2014-2017 годы» |
| 1 | Утверждение нормативов градостроительной деятельности, правил землепользования и застройки | Шт. | - | 1 | 1 | - |  |
| 2. Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства Ковардицкого сельского поселения Муромского района» |
| 1 | Количество земельных участков, предоставленных многодетным семьям, обеспеченных инженерной и транспортной инфраструктурой, в соответствии с поданными заявлениями | % | - | 100 | 100 | - |  |
| 3. Подпрограмма «Социальное жилье в Ковардицком сельском поселении на 2014-2017 годы» |
| 1 | Общая площадь построенных жилых домов | Шт. | - | 0 | 0 | - |  |

Исполнитель

Сафронова О.Ф., зам.главы администрации сельского поселения, 8(49234) 5 32 32, электронная почта kovardici@muromraion.ru

_____________

(подпись)                   «29» января 2016 г.

Таблица 3

Сведения о степени выполнения мероприятий

муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем  населения Ковардицкого сельского поселения Муромского района на 2014-2017 годы»    за 12 месяцев 2015г.                                                                                 (наименование)                                                                      (период)

| N п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприя- тия <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализа-ции | запланирован- ные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3 | Подпрограмма «Социальное жилье в Ковардицком сельском поселении Муромского района на 2014-2017 годы» | Сафронова О.Ф. | 01.01.2014 | 31.12.2017 | 01.01.2014 | 31.12.2015 | 223,24766 | 223,24766 | отсутствуют |
| 3.3 | Расходы на проведение экспертизы проектно-сметной документации на строительство социального жилья |  | 01.01.2014 | 31.12.2017 | 01.01.2014 | 31.12.2015 | 223,24766 | 223,24766 | отсутствуют |

Исполнитель

Сафронова О.Ф., зам.главы администрации сельского поселения, 8(49234)5 32 32, электронная почта kovardici@muromraion.ru

_____________

(подпись)                   «29» января 2016г.

Таблица 4

О т ч е т
об использовании бюджетных ассигнований за счет всех источников на реализацию

муниципальной  программы  «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ковардицкого сельского поселения  Муромского района на 2014-2017 годы»    за 12 месяцев 2015г.

(наименование муниципальной программы)                                                       (период)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, главные распорядители средств бюджета (далее также - ГРБС) по ведомственной целевой программе | Код бюджетной классификации <*> | Расходы по годам реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года, тыс. руб. | сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб. | кассовое испол- нение, тыс. руб. | освоение, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| муниципальная программа | Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ковардицкого сельского поселения Муромского района на 2014 -2017 годы | Всего |  |  | 0100000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сафронова О.Ф. |  |  | 0100000 |  | 0 | 223,24766 | 223,24766 | 100 |
| Подпрограмма 3 | Социальное жилье в Ковардицком сельском поселении Муромского района на 2014-2017 годы | Сафронова О.Ф. |  |  | 0130000 |  | 0 | 223,24766 | 223,24766 | 100 |
| Основное мероприятие 3.3 | Расходы на проведение экспертизы проектно-сметной документации на строительство социального жилья | Сафронова О.Ф. | 403 | 0501 | 0132209 | 500 | 0 | 223,24766 | 223,24766 | 100 |

Исполнитель

Сафронова О.Ф., зам.главы администрации сельского поселения, 8(49234)5 32 32, электронная почта kovardici@muromraion.ru

_____________

(подпись)                   «29» января 2016г.

# Footnotes

*	Приводится фактическое значение индикатора (показателя) за год, предшествующий отчетному.