ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Благоустройство территории  Ковардицкого сельского

поселения Муромского района   на 2014-2017 годы»

(название муниципальной программы)

ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 2015 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

Заместитель Главы  администрации Ковардицкого сельского поселения

____________/О.Ф.Сафронова /

(подпись)

Дата составления отчета «29» января 2016г.

Муниципальная программа  «Благоустройство территории Ковардицкого сельского поселения Муромского района на 2014-2017 годы» утверждена постановлением администрации Ковардицкого сельского поселения № 334 от 25.10.2013 года.

1) За 2015 год было внесено 15 изменений (таблица 1).

2) За время реализации программы в 2014 и 2015 гг достигнуты следующие результаты:

- проведены работы по текущему обслуживанию и ремонту 550 систем наружного освещения;

- построено 3 колодца, отремонтировано 42 колодца;

- построен 1 пешеходный мост и 1 лава;

- обеспечено содержание памятников и кладбищ в надлежащем состоянии;

- построено 2 детские площадки;

- произведены работы по сбору и вывозу мусора, спиливанию опасных деревьев, ремонту заборов у заброшенных домов;

- производился отлов безнадзорных собак;

- работы по содержанию территории поселения в надлежащем виде.

3) Муниципальная программа включает в себя 4 мероприятия. За время реализации мероприятий достигнуты следующие результаты:

Мероприятие 1. «Расходы по уличному наружному освещению, текущему обслуживанию и ремонту сетей наружного освещения в рамках муниципальной программы «Благоустройство территории Ковардицкого сельского поселения Муромского района на 2014-2017 годы»

2014 год:

- оплата за электроэнергию (466 ламп уличного освещения по населённым пунктам) – 2 700,0 тыс. руб.;

- ремонт уличного освещения - 247,4 тыс. руб. из них:

ремонт фонарей уличного освещения – 192,4 тыс.руб.

техническое обслуживание щитов управления - 55,0 тыс. руб.                            с.Ковардицы 2, д. Кольдино – 1, д. Саксино – 1, п. Зимёнки – 1).

- приобретение материалов – 60,0 тыс. руб.

2015 год:

- проведены работы по текущему обслуживанию и ремонту 550 систем наружного освещения;

- оплата за электроэнергию (466 ламп уличного освещения по населённым пунктам) – 2 700,0 тыс. руб.:

- ремонт уличного освещения – 343,1 тыс. руб. из них:

- приобретение материалов – 167,6 тыс. руб.

Мероприятие 2. «Расходы на ремонт памятников в рамках муниципальной программы «Благоустройство территории Ковардицкого сельского поселения Муромского района на 2014-2017 годы»

2014 год:

- ремонт памятников – 99,0 тыс. руб.;

- приобретение мешков – 9,2 тыс. руб.

2015 год:

- расчистка снега к памятникам- 9,0 тыс. рублей;

- ремонт памятников – 112,6 тыс. рублей;

- приобретение расходных материалов для ремонта – 39,8 тыс. рублей.

Мероприятие 3. «Расходы по организации и содержанию мест захоронения (кладбищ)  в рамках  муниципальной программы «Благоустройство территории Ковардицкого сельского поселения Муромского района на 2014-2017 годы»

2014 год:

- вывоз мусора – 79,8 тыс. руб.

- спиливание опасных деревьев (кладбище с. Панфилово – 91,8.

2015 год:

- вывоз мусора – 209,5 тыс. рублей.

Мероприятие 4. «Прочие мероприятия по благоустройству в рамках  муниципальной программы «Благоустройство территории Ковардицкого сельского поселения Муромского района на 2014-2017 годы»

2014 год:

- строительство колодцев (д. Зарослово, ул. Барская) – 45,8 тыс.руб.

- ремонт колодцев (14 шт.) – 163,7 тыс. руб. в.ч.:

д. Коржавино ул. Зелёная, д. Макаровка ул. Малая Макаровка д. 11, ул. Большая Макаровка д. 44, д. 21, с. Стригино ул. Первая д. 46, ул. Вторая д. 34, с. Лазарево ул. Профсоюзная,  д. Афанасово ул. Владимирская, д. Соболево ул. Центральная д.  д.5, д. Зарослово ул. Барская д. 5, д. Михайлово ул. Ильинка д. 9, д. Ст.Ратово ул. Центральная д. 51, д. Новое Ратово ул. Луговая д. 3;

- чистка и углубление родника (с. Лазарево) – 30,5 тыс.руб.

- обкос сорняков – 129,0 тыс. руб.;

- спиливание опасных деревьев (д.Мишино(1), д. Загряжское (1), с.Панфилово(3), д. Иваньково (5))  - 68,9 тыс.руб.;

- установка дорожных знаков «Жилая зона» (с. Ковадицы )– 9,9 тыс. руб.

- ремонт лавы (с.Панфилово) – 2,9 тыс. руб.;

- приобретение талонов на вывоз мусора(60 шт.) – 16,0 тыс.руб.;

- отлов безнадзорных животных (22 собаки)– 26,2 тыс. руб.;

- трудовые бригады по благоустройству территории сельского поселения (отделы Савково и Панфилов) – 25,2 тыс.руб.

- сбор и вывоз мусора – 203,0 тыс. руб.

2015 год:

- строительство 1 колодца (д. Саксино, ул. Молодежная) – 27,0 тыс. руб.;

- ремонт колодцев (28 шт.) – 374,5 тыс. руб. в т.ч.:

д. Старое Ратово, ул. Центральная 11,51, д. Новое Ратово, ул. Луговая 3,11,           д. Кольдино ул. Садовая 22, с. Стригино ул. Вторая 61,ул. Третья 27, д. Грибково ул. Дачная, 100, 125, 135, д. Коржавино ул. Зеленая 6, д. Пополутово ул. Садовая 8, с. Саксино ул. Заречная 18, ул. Садовая 36, д. Кривицы ул. Заречная 11, д. Жемчужино ул. Зеленая 18, д. Лесниково ул. Юматовка 10, с. Ковардицы ул. Зеленая 13,40, ул. Физкультурная 113, ул. Дзержинского 25,106, ул. Молодежная 12, д. Макаровка ул. Б. Макаровка 26, п. Зименки ул. Семиреченская у детской площадки, Разъезд 15 км. ул. Железнодорожная, д. Иваньково ул. Школьная 31а, д. Савково ул. Кооперативная 11;

- взятие проб анализа воды – 13,7 тыс. руб.;

- приобретение колец на ремонт колодцев-8,4 тыс. руб.;

- обкос сорняков (на кладбищах, у памятников погибшим воинам, в местах общего пользования) – 91,3 тыс. руб.;

- ликвидация опасных деревьев - 670,5 тыс.руб.; (в т. ч. добровольные пожертвования граждан 5,0 тыс .руб.)

из них:

- спиливание и обрезка на территории памятников погибшим воинам в населённых пунктах: п. Зимёнки, с. Булатниково, д. Савково, с. Ковардицы – 294 шт.;

- спиливание на территории сельских кладбищ в населённых пунктах: с. Панфилово, с. Ковардицы – 7 шт.;

- изготовление, в противопожарных целях запруды на реке Илевна д. Большое Юрьево – 6,3 тыс. руб.;

- ремонт заборов у заброшенных домов – 1,6 тыс. руб.;

- ремонт моста (д. Саксино, ул. Лакина) – 1,5  тыс. руб.;

- ремонт лавы (с.Панфилово) – 1,5 тыс. руб.;

- отлов безнадзорных животных (20 собак)– 26,1 тыс. руб.;

- трудовые бригады по благоустройству территории сельского поселения (отделы Савково и Панфилов) – 49,9  тыс.руб.;

- сбор и вывоз мусора – 224,8  тыс. руб.;

- строительство детских площадок – 386,7 тыс. руб. (в т.ч. добровольные пожертвования граждан 61,8 т.р.), в том числе:

- с. Панфилово – 148,6 тыс. руб. (приобретение игрового оборудования 99,9 тыс. руб.; планировка территории 19,2 тыс. руб.; приобретение краски на покраску забора и игрового оборудования 29,5 тыс. руб.);

- п. Зимёнки – 197,8 тыс. руб. (приобретение игрового оборудования 178,1 тыс. руб.;   планировка территории 10,8 тыс. руб., приобретение краски на покраску забора и игрового оборудования  8,9 тыс. руб.);

- с. Стригино – 40,3 тыс. руб. (приобретение материала для изготовления забора).

4) На начало реализации программы общий объем финансирования  составлял 6618,0 тыс. руб., в том числе:

- областного бюджета 0,0 тыс. руб.(на условиях софинансирования),

- бюджета сельского поселения 6618,0 тыс. руб.

- 2014 год -  1660,0 тыс. руб.;        
- 2015 год -  769,0 тыс. руб.;

- 2016 год – 4189,0 тыс. руб.

На 31.12.2015 общий объем финансирования составил 19 078,05902 тыс. руб.

В том числе:

- областного бюджета 0,0 тыс. руб. (на условиях софинансирования),

- бюджета сельского поселения 19 078,05902 тыс. руб.

- 2014 год -  4029,2 тыс. руб.;        
- 2015 год -  6018,85902  тыс. руб.;

- 2016 год – 4515,0 тыс. руб.;

- 2017 год – 4515,0 тыс. руб.

Исполнение программы составило 5503,643 тыс. руб., что составляет 91,4%.

5) Программа признана эффективной.

6) Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы- продолжать повышение  уровеня благоустроенности муниципального образования (обеспеченность поселения  сетями наружного освещения, зелеными насаждениями, детскими игровыми и спортивными площадками, шахтными колодцами).

Таблица 1

Сведения

о внесенных изменениях в муниципальную программу  «Благоустройство территории  Ковардицкого сельского

поселения Муромского района   на 2014-2017 годы»

(наименование муниципальной программы)
 по состоянию на 31.12.2015

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление администрации Ковардицкого сельского поселения | 31.03.2015 | 137а | Приведение программы в соответствие с бюджетом |
| 2 |  | 28.05.2015 | 238 | Перераспределение программных средств в сумме 11,0 тыс. руб. из мероприятия 4. (подмероприятие 2) в мероприятие 2. |
| 3 |  | 29.05.2015 | 250 | Дотация на сбалансированность местных бюджетов в сумме 56,4 тыс. руб. на мероприятие 4. (подмероприятие 2) |
| 4 |  | 19.06.2015 | 306 | Перераспределение программных средств в сумме 21,6 тыс. руб. из мероприятия 4. (подмероприятие 2) в мероприятие 2. |
| 5 |  | 26.06.2015 | 338 | Увеличение бюджетных ассигнований мероприятия 4 (подмероприятия 2) на сумму 56,4 тыс. руб. за счет добровольных пожертвований граждан и на 290,55672 тыс. руб.(уточнение бюджета) |
| 6 |  | 30.06.2015 | 355 | Увеличение бюджетных ассигнований мероприятия 4 (подмероприятия 2) в связи с прведением работ по обкосу сорняков на 111,9 тыс. руб. |
| 7 |  | 27.08.2015 | 476 | Дотация на сбалансированность местных бюджетов в сумме 5,0 тыс. руб. на мероприятие 4. (подмероприятие 2) |
| 8 |  | 02.10.2015 | 588 | Дотация на сбалансированность местных бюджетов в сумме 18,83 тыс. руб. на мероприятие 4. (подмероприятие 2) |
| 9 |  | 05.10.2015 | 593 | Уменьшение бюджетных ассигнований мероприятия 2 на 0,1 тыс. руб., мероприятия 3 на 0,8 тыс. руб., подмероприятия 2 мероприятия 4 на 12,4 тыс. руб. Увеличение бюджетных ассигнований мероприятия 4 на 0,9 тыс. руб., подмероприятия 1 мероприятия 4 на 13,3 тыс. руб. |
| 10 |  | 30.10.2015 | 646 | Увеличение бюджетных ассигнований мероприятия1 на 70,0 тыс. руб., подмероприятия 1 мероприятия 4 на 104,3 тыс. руб., подмероприятия 2 мероприятия 4 на 85,3 тыс. руб. |
| 11 |  | 13.11.2015 | 666 | Перераспределение бюджетных ассигнований из подмероприятия 2 мероприятия 4 на мероприятие 1 в сумме 7,2 тыс. руб. |
| 12 |  | 07.12.2015 | 745 | Перераспределение бюджетных ассигнований из подмероприятия 2 мероприятия 4 на мероприятие 1 в сумме 46,5 тыс. руб. |
| 13 |  | 22.12.2015 | 807 | Перераспределение бюджетных ассигнований из мероприятия 4 в сумме 10,4 тыс. руб. ( подмероприятия 1 в сумме 8,0 тыс. руб., подмероприятия 2 в сумме 2,4 тыс. руб.) на мероприятие 1 |
| 14 |  | 28.12.2015 | 837 | Увеличение бюджетных ассигнований мероприятия 1 на 66,70770 тыс. руб., мероприятия 3 на 60,3 тыс. руб., мероприятия 4 подмероприятия 1 на 68,1 тыс. руб. |
| 15 |  | 31.12.2015 | 860 | Увеличение бюджетных ассигнований мероприятия 4 подмероприятия 2 на 510,0 тыс. руб. |

Исполнитель

Сафронова О.Ф., зам.главы администрации сельского поселения, 8(49234)5 32 32, электронная почта kovardici@muromraion.ru

_____________(подпись)                   «29» января 2016г.

Таблица  2

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной  программы

«Благоустройство территории  Ковардицкого сельского

поселения Муромского района   на 2014-2017 годы»   за 12 месяцев 2015г.

(наименование муниципальной программы)                                                      (период)

| № пп | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Отклонение значений показателя (индикатора) | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному* | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории Ковардицкого сельского поселения Муромского района на 2014-2017 годы» |
| 1 | Содержание сетей наружного освещения | шт. | - | 550 | 550 | - |  |
| 2 | Содержание памятников | шт. | 15 | 18 | 18 | - |  |
| 3 | Содержание мест захоронения (кладбищ) | шт. | 16 | 16 | 16 | - |  |
| 4 | Строительство колодцев | шт. | 1 | 1 | 1 | - |  |
| 5 | Ремонт колодцев | шт. | 14 | 13 | 28 | 14 | обращение граждан |
| 6 | Ремонт пеших мостов | шт. | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 7 | Ремонт лав | шт. | 0 | 1 | 1 | - |  |

Исполнитель

Сафронова О.Ф., зам.главы администрации сельского поселения, 8(49234)5 32 32, электронная почта kovardici@muromraion.ru

(подпись)                   «29» января 2016г.

Таблица 3

Сведения о степени выполнения мероприятий

муниципальной программы    «Благоустройство территории  Ковардицкого сельского

поселения Муромского района   на 2014-2017 годы»    за 12 месяцев 2015г.

(наименование)                                                                             (период)

| N п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Мероприятие 1 Расходы по уличному наружному освещению, текущему обслуживанию и ремонту сетей наружного освещения | Сафронова О.Ф. | 01.01. 2014 | 31.12. 2017 | 01.01.2014 | 31.12.2015 | 3210,80770 | 3210,72614 | отсутствуют |
| 2 | Мероприятие 2 Расходы на ремонт памятников | Сафронова О.Ф. | 01.01. 2014 | 31.12. 2017 | 01.01.2014 | 31.12.2015 | 161,50000 | 161,38219 | отсутствуют |
| 3 | Мероприятие 3 Расходы по организации и содержанию мест захоронения (кладбищ) | Сафронова О.Ф. | 01.01. 2014 | 31.12. 2017 | 01.01.2014 | 31.12.2015 | 209,50000 | 209,50000 | отсутствуют |
| 4 | Мероприятие 4 Прочие мероприятия по благоустройству | Сафронова О.Ф. | 01.01. 2014 | 31.12. 2017 | 01.01.2014 | 31.12.2015 | 2437,05132 | 1922,03467 | отсутствуют |

Исполнитель

Сафронова О.Ф., зам.главы администрации сельского поселения, 8(49234)5 32 32, электронная почта kovardici@muromraion.ru

_____________(подпись)                   «29» января 2016г.

Таблица 4

О т ч е т
об использовании бюджетных ассигнований за счет всех источников на реализацию

муниципальной программы  «Благоустройство территории  Ковардицкого сельского

поселения Муромского района   на 2014-2017 годы»    за 12 месяцев 2015г.

(наименование муниципальной программы)                       (период)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, главные распорядители средств бюджета (далее также - ГРБС) по ведомственной целевой программе | Код бюджетной классификации <*> | Расходы по годам реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату | кассовое испол нение | освоение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| муниципальная программа | Благоустройство территории Ковардицкого сельского поселения Муромского района на 2014-2017 годы | Всего |  |  | 1400000 |  | 1660,0 |  |  |  |
|  |  | Сафронова О.Ф. |  |  | 1400000 |  | 4515,00000 | 6018,85902 | 5503,64300 | 91,4 |
| Мероприятие 1 | Расходы по уличному наружному освещению, текущему обслуживанию и ремонту сетей наружного освещения | Сафронова О.Ф. | 403 | 0503 | 1402233 | 200 | 3010,00000 | 3210,80770 | 3210,72614 | 100 |
| Мероприятие 2 | Расходы на ремонт памятников | Сафронова О.Ф. | 403 | 0503 | 1402234 | 200 | 129,00000 | 161,50000 | 161,38219 | 99,9 |
| Мероприятие 3 | Расходы по организации и содержанию мест захоронения (кладбищ) | Сафронова О.Ф. | 403 | 0503 | 1402235 | 200 | 150,00000 | 209,50000 | 209,50000 | 100 |
| Мероприятие 4 | Прочие мероприятия по благоустройству | Сафронова О.Ф. | 403 | 0503 | 1402237 | 200 | 1226,00000 | 2437,05132 | 1922,03467 | 78,9 |

Исполнитель

Сафронова О.Ф., зам.главы администрации сельского поселения, 8(49234)5 32 32, электронная почта kovardici@muromraion.ru

_____________(подпись)                   «29» января 2016 г.