ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ковардицком сельском поселении Муромского района на 2014-2017 годы»

(название муниципальной программы)

ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 2015 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

Заместитель Главы  администрации Ковардицкого сельского поселения

____________/О.Ф.Сафронова /

(подпись)

Дата составления отчета «29» января 2016г.

Муниципальная программа  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ковардицком сельском поселении Муромского района на 2014-2017 годы» утверждена постановлением администрации Ковардицкого сельского поселения № 333 от 25.10.2013 года.

1) За 2015 год было внесено 1 изменение (таблица 1).

2) За время реализации программы в 2014 и 2015 гг. были проведены работы по ремонт уличного освещения, замена ламп ДРЛ на энергосберегающие в количестве 80 штук.

3) Муниципальная программа включает в себя 1 мероприятие. Сведения о степени выполнения мероприятий представлены в таблице 3. За время реализации мероприятий достигнуты следующие результаты:

В 2014 году:

- ремонт уличного освещения (замена ламп ДРЛ на энергосберегающие п. Зимёнки ул. Мира д. 1,2,3, ул. Кооперативная д. 2, 3) – 70,4 тыс.руб.;

- приобретение энергосберегающих оборудования ( диодный прожектор - 39 шт., фотореле – 27 шт.) для установки в населённых пунктах:  с. Ковардицы ул. Дзержинского д. 43,49,57,65,73,87,103,117,123,133а, 135 (ручей), 135,149,128,120,104, ул. 4-я Лесная д. 4, д. Савково ул. Придорожная д. 1, д. 3, ул. Овражная д. 12, ул. Кооперативная д. 34, ул. Строительная д. 1, с. Булатниково ул. Советская д. 6, 83,91, ул. Трудовая д. 1, д. Кривицы ул. Заречная д. 122, 115, д. Загряжское ул. Трудовая д 82, ул. Дачная д. 2, 5,23,19,16а, с. Лазарево ул. Охотников д. 29, д. 2, д. Кольдино ул. Садовая д. 13, д. Б-Юрьево ул. Центральная д. 14.  – 81,6 тыс. руб.

В 2015 году:

- ремонт уличного освещения (замена ламп ДРЛ на энергосберегающие) в  с. Ковардицы, д. Пополутово, д. Кривицы, д. Загряжское, с. Лазарево, д. Кольдино;

- приобретение энергосберегающего оборудования  (светодиодные светильники  -7 шт., диодные прожекторы - 34 шт., фотореле – 45 шт.) для установки в населённых пунктах:  с. Ковардицы ,       д. Савково , д. Кривицы,  с. Лазарево,   д. Кольдино, д. Пополутово, д. Загряжское, д. Савково.

4) На начало реализации программы общий объем финансирования  составлял 600,0 тыс. руб., в том числе:

- областного бюджета 0,0 тыс. руб. (на условиях софинансирования),

- бюджета сельского поселения 600,0 тыс. руб.

- 2014 год -  200,0 тыс. руб.;        
- 2015 год - 200,0 тыс. руб.;

- 2016 год – 200,0 тыс. руб.

На 31.12.2015 общий объем финансирования составил 752,0 тыс. руб., в том числе по годам:

- 2014 год – 152,0 тыс. руб.

- 2015 год – 200,0 тыс. руб.

- 2016 год –  200,0 тыс.руб.

- 2017 год –  200,0 тыс.руб.

Исполнение программы составило 199,93312 тыс. руб., что составляет 100%.

5) Программа признана эффективной.

6) Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы -  продолжение реализации программы с целью уменьшения потери электрической  и тепловой энергии в процессе производства и транспортировки до потребителей,

замены ДРЛ  уличного освещения на современные энергосберегающие светильники.

Таблица 1

Сведения

о внесенных изменениях в муниципальную программу  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ковардицком сельском поселении Муромского района на 2014-2017 годы»

(наименование муниципальной программы)
 по состоянию на 31.12. 2015г.

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление администрации Ковардицкого сельского поселения | 31.03.2015 | 134а | Приведение программы в соответствие с бюджетом |

Исполнитель

Сафронова О.Ф., зам.главы администрации сельского поселения, 8(49234)5 32 32, электронная почта kovardici@muromraion.ru

_____________

(подпись)                   «29» января 2016г.

Таблица 2

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной  программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ковардицком сельском поселении

Муромского района на 2014-2017 годы»   за 12 месяцев 20175г.

(наименование муниципальной программы)                                   (период)

| № пп | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Отклонение значений показателя (индикатора) | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному* | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ковардицком сельском поселении Муромского района на 2014-2017 годы» |
| 1. | Внедрение инновационного энергосберегающего электрооборудования и электроустановок | Шт. | 39 | 20 | 41 | +21 | увеличение количества энергосберегающего оборудования за счет приобртения светодиодных прожекторов мощностью 50 Вт (планировалось приобретение оборудования мощностью 120 Вт) |

Исполнитель

Сафронова О.Ф., зам.главы администрации сельского поселения, 8(49234) 5 32 32, электронная почта kovardici@muromraion.ru

_____________

(подпись)                   «29» января 2016г.

Таблица 3

Сведения о степени выполнения мероприятий

муниципальной программы    «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ковардицком сельском поселении Муромского района на 2014-2017 годы»    за 12 месяцев 2015г.                                                                                 (наименование)                                                                      (период)

| N п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприя- тия <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланирован ные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Мероприятие 1. Расходы по замене энергоносителей и установке приборов учета и регулирования тепловой энергии | Сафронова О.Ф. | 01.01.2014 | 31.12.2017 | 01.01.2014 | 31.12.2015 | 200,00000 | 199,93312 | отсутствуют |

--------------------------------

<*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "отсутствуют".

Исполнитель

Сафронова О.Ф., зам.главы администрации сельского поселения, 8(49234)5 32 32, электронная почта kovardici@muromraion.ru

_____________

(подпись)                   «29» января 2016г.

Таблица 4

О т ч е т
об использовании бюджетных ассигнований за счет всех источников на реализацию

муниципальной программы  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ковардицком сельском поселении Муромского района на 2014-2017 годы»  за 12 месяцев 2015г.

(наименование муниципальной программы)                                                       (период)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, главные распорядители средств бюджета (далее также - ГРБС) по ведомственной целевой программе | Код бюджетной классификации <*> | Расходы по годам реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года, тыс. руб. | сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс.руб. | кассовое исполне- ние , тыс. руб. | освоение,% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| муниципальная программа | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ковардицком сельском поселении Муромского района на 2014-2017 годы | Всего |  |  | 0700000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сафронова О.Ф. |  |  | 0700000 |  | 200,00000 | 200,00000 | 199,93312 | 100 |
| Основное мероприятие 1.1. | Расходы по замене энергоносителей и установке приборов учета и регулирования тепловой энергии | Сафронова О.Ф. | 403 | 0505 | 0702206 | 200 | 200,00000 | 200,00000 | 199,93312 | 100 |

Исполнитель

Сафронова О.Ф., зам.главы администрации сельского поселения, 8(49234)5 32 32, электронная почта kovardici@muromraion.ru

_____________

(подпись)                   «29» января 2016г.