ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Дорожное хозяйство Ковардицкого сельского поселения

Муромского района на 2014-2016 годы»

(название муниципальной программы)

ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 2014 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

Заместитель Главы  администрации Ковардицкого сельского поселения

____________/О.Ф.Сафронова /

(подпись)

Дата составления отчета «27» февраля 2015г.

Муниципальная программа «Дорожное хозяйство Ковардицкого сельского поселения Муромского района на 2014-2016 годы» утверждена постановлением администрации Ковардицкого сельского поселения № 606 от 04.07.2014 года.

1) За 2014 год было внесено 9 изменений (таблица 1).

2) За время реализации программы достигнуты следующие результаты:

-  зимнее содержание (расчистка дорог от снега) 153,2 км;

- отремонтировано 6,23/6,23 км;

- произведен  ремонт (включая капитальный ремонт)   автомобильных дорог общего пользования местного значения   20948 кв. м.;

### - летнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 153,2 км.

3) Муниципальная программа включает в себя 3 мероприятия. За время реализации мероприятий достигнуты следующие результаты:

Ремонт 17 дорог протяженностью  6,23 км  на сумму 6 329,6  тыс. руб.

ул. Трудовая(1) с. Булатниково

ул. Луговая д. Новое Ратово

ул. Калинина с. Панфилово

ул. Школьная (1)д. Михалево от д. № 1 до д. № 23 , от д.53 до д. 44

ул. Зеленая (1) п. Зименки

проезд (75) п. Зименки

ул. Центральная д. Соболево  (добровольные пожертвования -10 000, иные межбюджетные трансферты -  10 000, акцизы - 16 000)                                                                                                                                                                                                                                     с. Панфилово, пер. Первомайский от д. 6  до пересечения с ул. Октябрьская д. 4

с. Панфилово,  от пересечения ул. Октябрьская д. 4 до пер. Первомайский                                      д. 7

с. Панфилово, пер. Первомайский от д. 7 до д. 13

с. Панфилово,  пер. Первомайский от д. 9 до пересечения ул. Набережная                 д. 47.

с. Панфилово,   ул. Набережная   д. 46 до д. 48

п. Зимёнки ул. Кооперативная  (асфальтная смесь)

проезд (65) д. Жемчужино ул. Полевая (9) д. Пестенькино (от д. № 15 до д. № 23) ул. 30 лет победы д. Михалево ул. Зеленая (1) п. Зименки

Содержание дорог  - 1 407,9 тыс. руб. из них:

Летнее содержание  - 1 088,1 тыс. руб.:

из него,

- восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части автомобильных дорог в т.ч.:

с. Ковардицы ул. Физкультурная, с. Ковардицы  ул. Молодёжная,

д. Катышево ул. Овражная, д. Межищи ул. Полевая, с. Ковардицы                            ул. Вишнёвая, с. Ковардицы ул. Дзержинского,  д. Загряжское                               ул. Песчаная,  д. Макаровка ул. Малая Макаровка,  д. Саксино ул. Садовая, с. Панфилово ул. Ленина  (за счёт  добровольных пожертвований - 26 550, 00 иных межбюджетных трансфертов - 17 800,00)

д. Саксино ул. Центральная, ул. Лакина; д. Берёзовка ул. Плодовая,

д. Макаровка ул. Б. Макаровка, д. Иваньково ул. Школьная,

д. Федорково ул. Лесная, д. Межищи ул. Овражная, д. Саксино                          ул. Заречная д. Кольдино, ул. Садовая, - с. Лазарево, ул. Профсоюзная от      д. 19  до пересечения с ул. Кирова д. 1, д. Старое Ратово ул. Центральная  от д. 37 до д. 39; с. Панфилово, Проезд (40) от ул. Набережная д. 30 до ул. Окская д. 10.

- замена водоотводных труб на дорогах общего пользования:                                       д. Новое Ратово  ул. Луговая напротив д. 60, д. Новое Ратово  ул. Луговая напротив пруда;

-  ямочный ремонт:

с. Ковардицы проезд 18;

- подсыпка  щебнем  д. Зарослово  (за счёт: добровольных  пожертвований                      - 44 500,00,  иных  межбюджетных трансфертов - 44 500,00);

- разработка проекта организации дорожного движения на автодорогах Муниципального образования Ковардицкое сельское поселение;

За счёт спонсорской помощи поступило 1125 тонн щебня на подсыпку дорог в населённых пунктах д. Федорково, д. Кольдино, д. Иваньково, с. Ковардицы, д. Савково, д. Берёзовка, д. Саксино, с. Панфилово, д. Межищи, д. Макаровка, д. Жемчужино, д. Грибково, д. Загряжское.

Зимнее содержание – 319,8 тыс. руб.

Расчистка дорог от снега (заключено 13 муниципальных контрактов ).

4) На начало реализации программы общий объем финансирования  составлял 38881,0 тыс. руб.

В том числе:

- областного бюджета 0,0 тыс. руб.(на условиях софинансирования),

- бюджета сельского поселения 38881,0 тыс. руб.

- 2014 год -  10617,0 тыс. руб.;        
- 2015 год -  13933,0 тыс. руб.;

- 2016 год -  14331,0 тыс. руб.

На 31.12.2014 общий объем финансирования составил 8165,1 тыс. руб.

В том числе:

- областного бюджета 0,0 тыс. руб.(на условиях софинансирования),

- бюджета сельского поселения 8165,1 тыс. руб.

- 2014 год -  8165,1 тыс. руб.;        
- 2015 год -  0 тыс. руб.;

- 2016 год – 0 тыс. руб.

Исполнение программы составило 7737,5 тыс. руб., что составляет 94,8%.

5) Программа признана эффективной.

6) С 01января 2015года полномочия по реализации муниципальной программы переданы администрации Муромского района.

Таблица 1

Сведения

о внесенных изменениях в муниципальную программу  «Дорожное хозяйство Ковардицкого сельского поселения

Муромского района на 2014-2016 годы»

(наименование муниципальной программы)

по состоянию на 31.12.2014

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление администрации Ковардицкого сельского поселения | 08.07.2014 | 632 а | Увеличение бюджетных ассигнований Добровольные пожертвования 10,0 тыс.руб. |
| 2 |  | 27.08.2014 | 755 а | Уменьшение бюджетных ассигнований 692,0 тыс. руб. : 1. перераспределение бюджетных ассигнований 1000 т.р. из Мероприятия 1 в Мероприятие 2; 2. уменьшение бюджетных ассигнований Мероприятия 1 на 714,0 т.р. по уточнению бюджета РСНД № 33 от 19.08.14; 3. увеличение бюджетных ассигнований Мероприятия 2 на 22,0 т.р. по уточнению бюджета РСНД № 33 от 19.08.14. |
| 3 |  | 26.09.2014 | 840 | перераспределение ассигнований (Мероприятие 2 уменьш. на 10т.р.; Мероприятие 1 увелич на 10т.р.) |
| 4 |  | 07.11.2014 | 956 | Изменение бюджетных ассигнований: мероприятие 2 +22,5т.р |
| 5 |  | 28.11.2014 | 1025 | Изменение бюджетных ассигнований: мероприятие 2 +39,8 т.р |
| 6 |  | 08.12.2014 | 1058 | Изменение бюджетных ассигнований: мероприятие 1 -603,7т.р, мероприятие 2 +662,75т.р |
| 7 |  | 16.12.2014 | 1063 | Изменение бюджетных ассигнований: мероприятие 1 -16 т.р, мероприятие 2+16 т.р. |
| 8 |  | 26.12.2014 | 1086 | Изменение бюджетных ассигнований: мероприятие 1 -1942,2 т.р, мероприятие 2+49,2 т.р |
| 9 |  | 29.12.2014 | 1101 | Изменение бюджетных ассигнований: мероприятие 2 +8,75т.р |

Исполнитель

Сафронова О.Ф., зам.главы администрации сельского поселения, 8(49234)5 32 32, электронная почта kovardici@muromraion.ru

_____________

(подпись)                   «20» января 2015г.

Таблица 2

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной  программы

«Дорожное хозяйство Ковардицкого сельского поселения

Муромского района на 2014-2016 годы» за 12 месяцев 2014г

(наименование муниципальной программы)                                  (период)

| № пп | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Отклонение значений показателя (индикатора) | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному* | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Дорожное хозяйство Ковардицкого сельского поселения Муромского района на 2014-2016 годы» |
| 1. | Ремонт (включая капитальный ремонт) автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании Ковардицкое сельское поселение (кв. м). | кв.м. | - | 20948,0 | 20948,0 | - |  |
| 2 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании Ковардицкое сельское поселение (км) | км. | - | 153,2 | 153,2 | - |  |
| 3. | Ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | кв.м. | - | 0 | 0 | - |  |

Исполнитель

Сафронова О.Ф., зам.главы администрации сельского поселения, 8(49234)5 32 32, электронная почта kovardici@muromraion.ru

_____________

(подпись)                   «20» января 2015г.

Таблица 3

Сведения о степени выполнения мероприятий

муниципальной «Дорожное хозяйство Ковардицкого сельского поселения

Муромского района на 2014-2016 годы» за 12 месяцев 2014г

(наименование муниципальной программы)                                  (период)

| N п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприя- тия <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | заплани- рованные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 1. Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения | Сафронова О.Ф. | 01.12.2014 | 31.12.2016 | 01.12.2014 | 31.12.2016 | 5243,1 | 5211,6 | отсутствуют |
| 2 | 2. Мероприятия по содержанию дорог общего пользования местного значения | Сафронова О.Ф. | 01.12.2014 | 31.12.2016 | 01.12.2014 | 31.12.2016 | 1804,0 | 1407,9 | отсутствуют |
| 3 | 3. Иные межбюджетные трансферты бюджету Ковардицкого сельского поселения из бюджета Муромского района на ремонт и обустройство дорожной сети, находящейся в муниципальной собственности | Сафронова О.Ф. | 01.12.2014 | 31.12.2016 | 01.12.2014 | 31.12.2016 | 1118,0 | 1118,0 | отсутствуют |

--------------------------------

<*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "отсутствуют".

Исполнитель

Сафронова О.Ф., зам.главы администрации сельского поселения, 8(49234)5 32 32, электронная почта kovardici@muromraion.ru

_____________

(подпись)                   «20» января 2015г.

Таблица 4

О т ч е т
об использовании бюджетных ассигнований за счет всех источников на реализацию

муниципальной программы  «Дорожное хозяйство Ковардицкого сельского поселения

Муромского района на 2014-2016 годы» за 12 месяцев 2014г

(наименование муниципальной программы)                                  (период)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, главные распорядители средств бюджета (далее также - ГРБС) по ведомственной целевой программе | Код бюджетной классификации <*> | Расходы по годам реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года, тыс. руб. | сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб. | кассовое испол- нение, тыс. руб. | Освоение,% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |  |
| муниципальная программа | Дорожное хозяйст- во Ковардицкого сельского поселе- ния Муромского района на 2014-2016 годы | Всего |  |  | 1200000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сафронова О.Ф. |  |  | 1200000 |  | 10617,0 | 8165,1 | 7737,5 | 94,8 |
| Основное мероприятие 1.1. | Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения | Сафронова О.Ф. | 403 | 0409 | 1202217 | 200 | 9499,0 | 5243,1 | 5211,6 | 99,4 |
| Основное мероприятие 1.2. | Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения | Сафронова О.Ф. | 403 | 0409 | 1202218 | 200 | 0 | 1804,0 | 1407,9 | 78,0 |
| Основное мероприятие 1.3. | Иные межбюджетные трансферты бюджету Ковардицкого сельского поселения из бюджета Муромского района на ремонт и обустройство дорожной сети, находящейся в муниципальной собственности | Сафронова О.Ф. | 403 | 0409 | 1208203 | 200 | 1118,0 | 1118,0 | 1118,0 | 100,0 |

Исполнитель

Сафронова О.Ф., зам.главы администрации сельского поселения, 8(49234)5 32 32, электронная почта kovardici@muromraion.ru

_____________

(подпись)                   «20» января 2015 г.