ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ковардицкого сельского поселения  Муромского района на 2014-2016 годы»

(название муниципальной программы)

ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 2014 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

Заместитель Главы  администрации Ковардицкого сельского поселения

____________/О.Ф.Сафронова /

(подпись)

Дата составления отчета «27» февраля 2015г.

Муниципальная программа  «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ковардицкого сельского поселения  Муромского района на 2014-2016 годы» утверждена постановлением администрации Ковардицкого сельского поселения № 607 от 04.07.2014 года.

1) За 2014 год было внесено 2 изменения (таблица 1).

2) За время реализации программы достигнуты следующие результаты:

План по  предоставленнию земельных участков, обеспеченных инженерной и транспортной инфраструктурой,  многодетным семьям, в соответствии с поданными заявлениями выполнен на 100%.

3) Муниципальная программа включает в себя 3 подпрограммы. Сведения о степени выполнения мероприятий представлены в таблице 3. За время реализации мероприятий достигнуты следующие результаты:

- описание границ населённых пунктов, расположенных на территории сельского поселения – 549,8 тыс. руб.;

передаваемые полномочия:

- разработка проектно-сметной документации   для подведения ифраструктуры к земельным участкам, выданным  многодетных семей  - 139,8 тыс. руб. ;

- разработка проектно-сметной документации двух квартирных социальных домов д. Пестенькино – 405,0 тыс.руб.

4) На начало реализации программы общий объем финансирования  составлял 3613,8 тыс. рублей.

В том числе:

- областного бюджета 116,8 тыс. рублей. (на условиях софинансирования),

- бюджета сельского поселения 3497,0 тыс. рублей.

Для реализации Программы предусмотрено  
финансирование по годам:                
- 2014 год -  921,8 тыс. рублей;        
- 2015 год -  2637,0 тыс. рублей;

- 2016 год -  55,0 тыс. рублей.

На 31.12.2014 общий объем финансирования составил 3991,8 тыс. рублей.

В том числе:

- областного бюджета 266,8 тыс. рублей. (на условиях софинансирования),

- бюджета сельского поселения 3725,0 тыс. рублей.

Для реализации Программы предусмотрено  
финансирование по годам:                
- 2014 год -  1299,8 тыс. рублей;        
- 2015 год -  2637,0 тыс. рублей;

- 2016 год -  55,0 тыс. рублей.

Исполнение программы составило 1094,5 тыс. руб., что составляет 84,2%.

5) Программа признана эффективной.

6) Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы- создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания жителей Ковардицкого сельского поселения. Повышение качества и условий жизни семей, имеющих троих и более детей в возрасте до 18 лет, проживающих на территории сельского поселения. Обеспечение жильем граждан, признанных в установленном порядке, нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.

Таблица 1

Сведения

о внесенных изменениях в муниципальную программу  «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ковардицкого сельского поселения  Муромского района на 2014-2016 годы»       (наименование муниципальной программы)
 по состоянию на 31.12. 2014г.

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление администрации Ковардицкого сельского поселения | 04.07.2014 | 613а | Увеличение бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета на выполнение программного мероприятия 2 (150 тыс. руб.) |
| 2 |  | 28.11.2014 | 1021 | Увеличение бюджетных ассигнований подпрограммы 1 на 228 т.р. |

Исполнитель

Сафронова О.Ф., зам.главы администрации сельского поселения, 8(49234) 5 32 32, электронная почта kovardici@muromraion.ru

_____________

(подпись)                   «20» января 2015г.

Таблица 2

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной  программы

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ковардицкого сельского поселения

Муромского района на 2014-2016 годы»   за 12 месяцев 2014г.

(наименование муниципальной программы)                                   (период)

| № пп | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Отклонение значений показателя (индикатора) | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному* | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ковардицкого сельского поселения Муромского района на 2014-2016 годы» |
| 1 | Утверждение нормативов градостроительной деятельности, правил землепользования и застройки | Шт. | - | 1 | 1 | - |  |
| 2 | Количество земельных участков, предоставленных многодетным семьям, обеспеченных инженерной и транспортной инфраструктурой, в соответствии с поданными заявлениями | % | - | 100 | 100 | - |  |
| 3 | Общая площадь построенных жилых домов | Шт. | - | 0 | 0 | - |  |
| 1 Подпрограмма «Обеспечение территорий Ковардицкого сельского поселения Муромского района документами территориального планирования, градостроительного зонирования и документацией по планировке территорий на 2014-2016 годы» |
| 1 | Утверждение нормативов градостроительной деятельности, правил землепользования и застройки | Шт. | - | 1 | 1 | - |  |
| 2. Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства Ковардицкого сельского поселения Муромского района» |
| 1 | Количество земельных участков, предоставленных многодетным семьям, обеспеченных инженерной и транспортной инфраструктурой, в соответствии с поданными заявлениями | % | - | 100 | 100 | - |  |
| 3. Подпрограмма «Социальное жилье в Ковардицком сельском поселении на 2014-2016 годы» |
| 1 | Общая площадь построенных жилых домов | Шт. | - | 0 | 0 | - |  |

Исполнитель

Сафронова О.Ф., зам.главы администрации сельского поселения, 8(49234) 5 32 32, электронная почта kovardici@muromraion.ru

_____________

(подпись)                   «20» января 2015 г.

Таблица 3

Сведения о степени выполнения мероприятий

муниципальной программы    «Обеспечение доступным и комфортным жильем  населения Ковардицкого сельского поселения Муромского района на 2014-2016 годы»    за 12 месяцев 2014г.                                                                                 (наименование)                                                                      (период)

| N п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприя- тия <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | Оконча-ния реализа-ции | заплани- рованные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма «Обеспечение территорий Ковардицкого сельского поселения Муромского района документами территориального планирования, градостроительного зонирования и документацией по планировке территорий на 2014-2016 годы» | Сафронова О.Ф. | 01.01.2014 | 31.12.2016 | 01.01.2014 | 31.12.2016 | 549,8 | 549,7 | отсутствуют |
| 1.1 | Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности |  | 01.01.2014 | 31.12.2016 | 01.01.2014 | 31.12.2016 | 125,6 | 125,6 | отсутствуют |
| 1.2 | Расходы на разработку схем территориального планирования населенных пунктов Ковардицкого сельского поселения |  | 01.01.2014 | 31.12.2016 | 01.01.2014 | 31.12.2016 | 157,4 | 157,3 | отсутствуют |
| 1.3 | Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности |  | 01.01.2014 | 31.12.2016 | 01.01.2014 | 31.12.2016 | 266,8 | 266,8 | отсутствуют |
| 2 | Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства Ковардицкого сельского поселения Муромского района» | Сафронова О.Ф. | 01.01.2014 | 31.12.2016 | 01.01.2014 | 31.12.2016 | 150,0 | 139,8 | отсутствуют |
| 2.1 | Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету Муромского района из бюджета Ковардицкого сельского поселения на мероприятия в части модернизации, реконструкции и капитального строительства объектов инженерной инфраструктуры к земельным участкам, предоставляемым многодетным семьям |  | 01.01.2014 | 31.12.2016 | 01.01.2014 | 31.12.2016 | 150,0 | 139,8 | отсутствуют |
| 3 | Подпрограмма «Социальное жилье в Ковардицком сельском поселении Муромского района на 2014-2016 годы» | Сафронова О.Ф. | 01.01.2014 | 31.12.2016 | 01.01.2014 | 31.12.2016 | 600,0 | 405,0 | отсутствуют |
| 3.1 | Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету Муромского района из бюджета Ковардицкого сельского поселения на мероприятия в части обеспечения проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организации строительства муниципального жилищного фонда и приобретения жилья |  | 01.01.2014 | 31.12.2016 | 01.01.2014 | 31.12.2016 | 600,0 | 405,0 | отсутствуют |

Исполнитель

Сафронова О.Ф., зам.главы администрации сельского поселения, 8(49234)5 32 32, электронная почта kovardici@muromraion.ru

_____________

(подпись)                   «20» января 2015г.

Таблица 4

О т ч е т
об использовании бюджетных ассигнований за счет всех источников на реализацию

муниципальной  программы  «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ковардицкого сельского поселения

Муромского района на 2014-2016 годы»    за 12 месяцев 2014г.

(наименование муниципальной программы)                                                       (период)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, главные распорядители средств бюджета (далее также - ГРБС) по ведомственной целевой программе | Код бюджетной классификации <*> | Расходы по годам реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года, тыс. руб. | сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб. | кассовое испол- нение, тыс. руб. | освоение, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| муниципальная программа | Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ковардицкого сельского поселения Муромского района на 2014 -2016 годы | Всего |  |  | 0100000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сафронова О.Ф. |  |  | 0100000 |  | 805,0 | 1299,8 | 1094,5 | 84,2 |
| Подпрограмма 1 | «Обеспечение территорий Ковардицкого сельского поселения Муромского района документами территориального планирования, градостроительного зонирования и документацией по планировке территорий на 2014-2016 годы» | Сафронова О.Ф. |  |  | 0110000 |  | 55,0 | 549,8 | 549,7 | 100 |
| Основное мероприятие 1.1 | Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности | Сафронова О.Ф. | 403 | 0412 | 0112008 | 200 | 0 | 125,6 | 125,6 | 100,0 |
| Основное мероприятие 1. 2 | Расходы на разработку схем территориального планирования населенных пунктов Ковардицкого сельского поселения | Сафронова О.Ф. | 403 | 0412 | 0112208 | 200 | 55,0 | 157,4 | 157,3 | 100 |
| Основное мероприятие 1. 3 | Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности | Сафронова О.Ф. | 403 | 0412 | 0117008 | 200 | 0 | 266,8 | 266,8 | 100 |
| Подпрограмма 2 | «Стимулирование развития жилищного строительства Ковардицкого сельского поселения Муромского района» | Сафронова О.Ф. |  |  | 0120000 |  | 150,0 | 150,0 | 139,8 | 93,2 |
| Основное мероприятие 2.1 | Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету Муромского района из бюджета Ковардицкого сельского поселения на мероприятия в части модернизации, реконструкции и капитального строительства объектов инженерной инфраструктуры к земельным участкам, предоставляемым многодетным семьям | Сафронова О.Ф. | 403 | 0501 | 0128603 | 500 | 150,0 | 150,0 | 139,8 | 93,2 |
| Подпрограмма 3 | «Социальное жилье в Ковардицком сельском поселении Муромского района на 2014-2016 годы» | Сафронова О.Ф. |  |  | 0130000 |  | 600,0 | 600,0 | 405,0 | 67,5 |
| Основное мероприятие 3.1 | Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету Муромского района из бюджета Ковардицкого сельского поселения на мероприятия в части обеспечения проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организации строительства муниципального жилищного фонда и приобретения жилья | Сафронова О.Ф. | 403 | 0501 | 0138605 | 500 | 600,0 | 600,0 | 405,0 | 67,5 |

Исполнитель

Сафронова О.Ф., зам.главы администрации сельского поселения, 8(49234)5 32 32, электронная почта kovardici@muromraion.ru

_____________

(подпись)                   «20» января 2015г.

# Footnotes

*	Приводится фактическое значение индикатора (показателя) за год, предшествующий отчетному.