ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование на территории Ковардицкого сельского поселения Муромского района на 2014 -2016 годы»

(название муниципальной программы)

ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 2014 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

Заместитель Главы  администрации Ковардицкого сельского поселения

____________/О.Ф.Сафронова /

(подпись)

Дата составления отчета «27» февраля 2015г.

Муниципальная программа  «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование на территории Ковардицкого сельского поселения Муромского района на 2014 -2016 годы» утверждена постановлением администрации Ковардицкого сельского поселения № 332 от 25.10.2013 года.

1) За 2014 год было внесено 2 изменения (таблица 1).

2) За время реализации программы достигнуты следующие результаты:

- охват населения услугой по сбору и вывозу ТБО на 45%, что выше планового показателя на 10,3%;

- ликвидировано37  несанкционированных свалок, что на 22 шт. больше запланированного объема.

3) Муниципальная программа включает в себя 1 мероприятие. Сведения о степени выполнения мероприятий представлены в таблице 3. За время реализации мероприятий достигнуты следующие результаты:

- ликвидация 37  несанкционированных свалок.

4) На начало реализации программы общий объем финансирования  составлял 563,0 тыс. рублей, в том числе:                    
- 2014 год –111,0 тыс. руб.

- 2015 год – 61,0 тыс. руб.

- 2016 год -  391,0 тыс.руб.

На 31.12.2014 общий объем финансирования составил 929,2 тыс. рублей.

- 2014 год -  477,2 тыс. рублей;        
- 2015 год -  61,0 тыс. рублей;

- 2016 год -  391,0 тыс. рублей.

Исполнение программы составило 477,1 тыс. руб., что составляет 100%.

5) Программа признана эффективной.

6) Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы- продолжение работы по уменьшению количества несанкционированных свалок, обеспечение экологической безопасности на территории Ковардицкого сельского поселения, в том числе:

- повышение охвата населения и предприятий услугами по вывозу мусора, ведение мониторинга;

- предотвращение негативного воздействия на окружающую среду при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

Таблица 1

Сведения

о внесенных изменениях в муниципальную программу  «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование на территории Ковардицкого сельского поселения Муромского района на 2014 -2016 годы»

(наименование муниципальной программы)
 по состоянию на 31.12.2014

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление администрации Ковардицкого сельского поселения | 02.04.2014 | 407 | Увеличение бюджетных ассигнований на 200,0 тыс. руб. |
| 2 |  | 26.12.2014 | 1094 | Увеличение бюджетных ассигнований на 166,2 т.р. |

Исполнитель

Сафронова О.Ф., зам.главы администрации сельского поселения, 8(49234)5 32 32, электронная почта kovardici@muromraion.ru

_____________(подпись)                   «20» января 2015г.

Таблица 2

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной  программы

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование на территории Ковардицкого сельского поселения Муромского района на 2014 -2016 годы»   за 12 месяцев 2014г.

(наименование муниципальной программы)                                   (период)

| № пп | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Отклонение значений показателя (индикатора) | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному* | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование на территории Ковардицкого сельского поселения Муромского района на 2014 -2016 годы » |
| 1. | Уменьшение количества несанкционированных свалок | Шт. | - | 15 | 37 | +22 | Не организован вывоз ТБО в 32 н.п. из 50 |
| 2 | Охват населения услугой по сбору и вывозу ТБО | % | - | 45 | 34,7 | -10,3 | Отказ населения от заключения договоров на вывоз ТБО |

Исполнитель

Сафронова О.Ф., зам.главы администрации сельского поселения, 8(49234)5 32 32, электронная почта kovardici@muromraion.ru

_____________

(подпись)                   «20» января 2015г.

Таблица 3

Сведения о степени выполнения мероприятий

муниципальной программы    «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование на территории Ковардицкого сельского поселения Муромского района на 2014 -2016 годы»    за 12 месяцев 2014г.

(наименование)                                                                             (период)

| N п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприя- тия <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | заплани- рованные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Мероприятие 1. Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов | Сафронова О.Ф. | 01.01.2014 | 31.12.2016 | 01.01.2014 | 31.12.2016 | 477,2 | 477,1 | отсутствуют |

Исполнитель

Сафронова О.Ф., зам.главы администрации сельского поселения, 8(49234)5 32 32, электронная почта kovardici@muromraion.ru

_____________(подпись)                   «______» ________________ ____2014г.

Таблица 4

О т ч е т
об использовании бюджетных ассигнований за счет всех источников на реализацию

муниципальной программы  «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование на территории Ковардицкого сельского поселения Муромского района на 2014 -2016 годы» за 12 месяцев 2014г.

(наименование муниципальной программы)                       (период)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, главные распорядители средств бюджета (далее также - ГРБС) по ведомственной целевой программе | Код бюджетной классификации <*> | Расходы по годам реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года, тыс. руб. | сводная бюджетная роспись на отчетную дату , тыс. руб. | кассовое испол- нение , тыс. руб. | Освоение, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| муниципальная программа | Охрана окружающей среды и рациональное природопользование на территории Ковардицкого сельского поселения Муромского района на 2014 -2016 годы | Всего |  |  | 1000000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сафронова О.Ф. |  |  | 1000000 |  | 111,0 | 477,2 | 477,1 | 100 |
| Мероприятие 1 | Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов | Сафронова О.Ф. | 403 | 0605 | 1002205 | 200 | 111,0 | 477,2 | 477,1 | 100 |

Исполнитель

Сафронова О.Ф., зам.главы администрации сельского поселения, 8(49234)5 32 32, электронная почта kovardici@muromraion.ru

_____________(подпись)                   «20» января 2015г.