ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Реконструкция и капитальный ремонт жилищного фонда Ковардицкого сельского

поселения Муромского района   на 2014-2016 годы»

(название муниципальной программы)

ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 2014 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

Заместитель Главы  администрации Ковардицкого сельского поселения

____________/О.Ф.Сафронова /

(подпись)

Дата составления отчета «27» февраля 2015г.

Муниципальная программа  «Реконструкция и капитальный ремонт жилищного фонда Ковардицкого сельского  поселения Муромского района   на 2014-2016 годы» утверждена постановлением администрации Ковардицкого сельского поселения № 330 от 25.10.2013 года.

1) За 2014 год было внесено 5 изменений (таблица 1).

2) За время реализации программы достигнуты следующие результаты:

- уплата взносов на капитальный  ремонт в сумме 226,9тыс. руб.

3) Муниципальная программа включает в себя 2 мероприятия. Сведения о степени выполнения мероприятий представлены в таблице 3. За время реализации мероприятий достигнуты следующие результаты:

- уплата взносов на капитальный  ремонт общего имущества в многоквартирных домах, в части жилых помещений,  находящихся в муниципальной собственности МО Ковардицкое сельское поселение  226,9 тыс. руб.;

- софинансирование на капитальный ремонт многоквартирных домов   п. Зимёнки 54,9 тыс.руб.

4) На начало реализации программы общий объем финансирования  составлял 1000,0 тыс. руб.

В том числе:

- областного бюджета 0,0 тыс. руб.(на условиях софинансирования),

- бюджета сельского поселения 1000,0 тыс. руб.

- 2014 год -  0 тыс. руб.;        
- 2015 год -  0 тыс. руб.;

- 2016 год –  1 000,0 тыс. руб.

На 31.12.2014 общий объем финансирования составил 1228,6 тыс. рублей.

- 2014 год -  228,6 тыс. рублей;        
- 2015 год -  0 тыс. рублей;

- 2016 год - 1000,0 тыс. рублей.

Исполнение программы составило 226,9 тыс. руб., что составляет 99,2%.

5) Программа признана эффективной.

6) Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы- повышение комфортности проживания граждан, улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания, соответствие многоквартирных  домов требованиям нормативно-технических  документов.

Таблица 1

Сведения

о внесенных изменениях в муниципальную программу  «Реконструкция и капитальный ремонт жилищного фонда Ковардицкого сельского поселения Муромского района   на 2014-2016 годы»

(наименование муниципальной программы)
 по состоянию на 31.12.2014

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление администрации Ковардицкого сельского поселения | 02.04.2014 | 409 | Увеличение бюджетных ассигнований Мероприятия 1на 400,0 т.р. по уточнению бюджета РСНД № 10 от 27.03.14 |
| 2 |  | 05.06.2014 | 556 | -дополнение мероприятием 2; -уменьшение бюджетных ассигнований мероприятия 1 на 228,6 т.р.; - увеличение бюджетных ассигнований мероприятия 2 на 228,6 т.р. |
| 3 |  | 28.08.2014 | 756а | Уменьшение бюджетных ассигнований Мероприятия 1 на 171,4 тыс.руб. по уточнению бюджета РСНД № 33 от 19.08.14 |
| 4 |  | 26.09.2014 | 839 | Изменение ЦСР в соответствии со сводной бюджетной росписью на 2014г |
| 5 |  | 28.11.2014 | 1027 | Перераспределение бюджетных ассигнований на 228,6 т.р. |

Исполнитель

Сафронова О.Ф., зам.главы администрации сельского поселения, 8(49234)5 32 32, электронная почта kovardici@muromraion.ru

_____________(подпись)                   «20» января 2015г.

Таблица 2

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной  программы

«Реконструкция и капитальный ремонт жилищного фонда Ковардицкого сельского

поселения Муромского района   на 2014-2016 годы»   за 12 месяцев 2014г.

(наименование муниципальной программы)                                                      (период)

| № пп | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Отклонение значений показателя (индикатора) | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному* | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Реконструкция и капитальный ремонт жилищного фонда Ковардицкого сельского поселения Муромского района на 2014-2016 годы» |
| 1. | Мероприятие 1 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов | Шт. | - | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | Мероприятие 2 Расходы на обеспечение мероприятий путем заключения с региональным оператором договора о формировании фонда капитального ремонта и об организации проведения капитального ремонта | Кв.м. | - | 3918,88 | 3969,8 | +50,92 | Уточнение перечня муниципальных квартир |

Исполнитель

Сафронова О.Ф., зам.главы администрации сельского поселения, 8(49234)5 32 32, электронная почта kovardici@muromraion.ru  _____________

(подпись)                   «20» января 2015г.

Таблица 3

Сведения о степени выполнения мероприятий

муниципальной программы    «Реконструкция и капитальный ремонт жилищного фонда Ковардицкого сельского

поселения Муромского района   на 2014-2016 годы»    за 12 месяцев 2014г.

(наименование)                                                                             (период)

| N п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприя- тия <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | заплани- рованные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Мероприятие Расходы на обеспечение мероприятий путем заключения с региональным оператором договора о формировании фонда капитального ремонта и об организации проведения капитального ремонта | Сафронова О.Ф. | 01.01.2014 | 31.12.2016 | 01.01.2014 | 31.12.2016 | 228,6 | 226,9 | отсутствуют |

--------------------------------

<*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "отсутствуют".

Исполнитель

Сафронова О.Ф., зам.главы администрации сельского поселения, 8(49234)5 32 32, электронная почта kovardici@muromraion.ru

_____________(подпись)                   «20» января 2015г.

Таблица 4

О т ч е т
об использовании бюджетных ассигнований за счет всех источников на реализацию

муниципальной программы  «Реконструкция и капитальный ремонт жилищного фонда Ковардицкого сельского

поселения Муромского района   на 2014-2016 годы»    за 12 месяцев 2014г.

(наименование муниципальной программы)                       (период)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, главные распорядители средств бюджета (далее также - ГРБС) по ведомственной целевой программе | Код бюджетной классификации <*> | Расходы по годам реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату | кассовое испол- нение | Освоение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| муниципальная программа | Реконструкция и капитальный ремонт жилищного фонда Ковардицкого сельского поселения Муромского района на 2014-2016 годы | Всего |  |  | 1300000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сафронова О.Ф. |  |  | 1300000 |  | 0 | 228,6 | 226,9 | 99,2 |
| Мероприятие | Расходы на обеспечение мероприятий путем заключения с региональным оператором договора о формировании фонда капитального ремонта и об организации проведения капитального ремонта | Сафронова О.Ф. | 403 | 0501 | 1302236 | 244 | 0 | 228,6 | 226,9 | 99,2 |

Исполнитель

Сафронова О.Ф., зам.главы администрации сельского поселения, 8(49234)5 32 32, электронная почта kovardici@muromraion.ru

_____________(подпись)                   «20» января 2015г.