## Внесены изменения:

ПАСП № 904а от 08.10.2014г

## АДМИНИСТРАЦИЯ

## КОВАРДИЦКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

## МУРОМСКОГО РАЙОНА

## ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.08.2013                                                                                                            №   196

Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2010 № 588 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Российской Федерации», с целью внедрения программно-целевых принципов организации бюджетного процесса, повышения ответственности администрации сельского поселения, муниципальных казенных учреждений за результаты деятельности, (ПАСП № 904а от 08.10.2014) п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Методические указания по разработке и реализации муниципальных программ муниципального образования Ковардицкое сельское поселение Муромского района согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя Главы администрации сельского поселения.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на муниципальные  программы муниципального образования Ковардицкое сельское поселение, срок действия которых начинается с 01 января  2014 года.

| Глава сельского поселения |  | В.В. Данилов |
| --- | --- | --- |

ЗАВИЗИРОВАНО:

| Заместитель Главы администрации сельского поселения |  |
| --- | --- |
| А. В. Григорьева |  |

Готовил:

Сальникова Л.С., зам. начальника  МКУ «Административно-хозяйственный центр Ковардицкого сельского поселения Ковардицкого сельского поселения»,  09.08.2013

Разослать:

1. Дело – 1 экз.

2. Финансовое управление администрации Ковардицкого сельского поселения – 1 экз.

3. Централизованная бухгалтерия  администрации Ковардицкого сельского поселения – 1 экз.

Приложение

к постановлению  администрации

от  09.08.2013 № 196

Методические указания

по разработке и реализации муниципальных программ муниципального образования Ковардицкое сельское поселение Муромского района

## I. Общие положения

1. Настоящие Методические указания по разработке и реализации муниципальных программ муниципального образования Ковардицкое сельское поселение Муромского района (далее - Методические указания, муниципальные программы) определяют требования к разработке проектов муниципальных программ, подготовке отчетов о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ, а также информацию о проведении мониторинга реализации муниципальных программ, осуществляемого администрацией Ковардицкого сельского поселения.

2. Основные понятия, используемые в Методических указаниях:

- подпрограмма муниципальной программы (далее - подпрограмма) - комплекс взаимоувязанных по целям, срокам и ресурсам мероприятий, выделенных исходя из масштаба и сложности задач, решаемых в рамках муниципальной программы;

- сфера реализации муниципальной программы (подпрограммы) - сфера социально-экономического развития, на решение проблем в которой направлена соответствующая муниципальная программа (подпрограмма);

- основные параметры муниципальной программы (подпрограммы) - цели, задачи, показатели (индикаторы), конечные результаты реализации муниципальной программы (подпрограммы), сроки их достижения, объем ресурсов, необходимый для достижения целей муниципальной программы (подпрограммы);

- цель - планируемый конечный результат решения проблемы социально-экономического развития посредством реализации муниципальной программы (подпрограммы), достижимый за период ее реализации;

- задача - совокупность взаимосвязанных заданий по осуществлению муниципальных функций, направленных на достижение цели (целей) реализации муниципальной программы;

- мероприятие - совокупность взаимосвязанных действий, направленных на решение соответствующей задачи;

- основное мероприятие - комплекс взаимосвязанных действий, обеспечивающий переход к новому этапу решения задачи и характеризуемый значимым вкладом в достижение целей подпрограммы;

- показатель (индикатор) - количественно выраженная характеристика достижения цели или решения задачи;

- конечный результат - характеризуемое количественными и/или качественными показателями состояние (изменение состояния) социально-экономического развития, которое отражает выгоды от реализации муниципальной программы (подпрограммы);

- непосредственный результат - характеристика объема и качества реализации мероприятия, направленного на достижение конечного результата реализации муниципальной программы (подпрограммы);

- участники муниципальной программы - ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной программы;

- ответственный исполнитель муниципальной программы - орган и (или) структурное подразделение администрации сельского поселения, определенный ответственным в соответствии с перечнем муниципальных программ Ковардицкого сельского поселения, утвержденным постановлением администрации сельского поселения (далее - Перечень), и обладающий полномочиями, установленными Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ковардицкого сельского поселения (далее - Порядок);

- соисполнители  муниципальной программы – орган и (или) структурное подразделение администрации сельского поселения, муниципальные казенные и бюджетные учреждения, участвующие в разработке, реализации и оценке эффективности муниципальной программы и определенные в качестве соисполнителей муниципальной программы в Перечне;

- планируемая эффективность муниципальной программы - показатель, отражающий результативность достижения ее целевых показателей при заданном объеме финансовых затрат;

- эффективность реализации муниципальной программы - показатель, отражающий степень достижения плановых показателей результативности муниципальной программы в сопоставлении с полнотой использования финансовых средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы;

- факторы риска - вероятные явления, события, процессы, не зависящие от участников муниципальной программы и негативно влияющие на основные параметры муниципальной программы (подпрограммы);

- мониторинг - процесс наблюдения и анализа за реализацией основных параметров муниципальной программы.

Иные понятия, используемые в Методических указаниях, применяются в значениях, установленных Порядком, и в значениях, принятых в действующем законодательстве.

3. Основанием для разработки муниципальных программ является Перечень, формируемый в соответствии с Порядком, при этом направления реализации и состав соисполнителей муниципальной программы могут уточняться в процессе подготовки проекта и корректировки муниципальной программы с учетом необходимости реализации тех или иных мероприятий для достижения целей муниципальной программы.

4. Ответственный исполнитель муниципальной программы обеспечивает координацию деятельности участников муниципальной программы в процессе разработки и реализации муниципальной программы.

5. Разработка, утверждение, реализация, мониторинг, оценка реализации и оценка эффективности, а также внесение изменений в  муниципальные программы, а также в подпрограммы осуществляются в соответствии с настоящими Методическими указаниями.

6. Ответственный исполнитель совместно с соисполнителями осуществляет корректировку муниципальной программы в порядке, предусмотренном для разработки проекта муниципальной программы в соответствии с требованиями Порядка.

## II. Разработка проекта муниципальной программы

### Требования к разработке муниципальной

программы и ее структуре

7. Муниципальная программа состоит из подпрограмм,  содержащих ведомственные целевые программы и основные мероприятия. Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых в рамках муниципальной программы задач.

8. Решение о разработке ведомственной целевой программы принимается главным распорядителем средств бюджета Ковардицкого сельского поселения или руководителем структурного подразделения администрации сельского поселения, муниципального казенного учреждения по согласованию с ответственным исполнителем и соисполнителем соответствующей муниципальной программы Ковардицкого сельского поселения и подпрограммы муниципальной программы Ковардицкого сельского поселения, в случае если реализация ведомственной целевой программы предполагается в рамках муниципальной программы Ковардицкого сельского поселения, либо по согласованию с субъектом бюджетного планирования, в случае если ведомственная целевая программа не входит в состав муниципальной программы Ковардицкого сельского поселения.

9. Муниципальная программа имеет следующую структуру:

1) паспорт муниципальной программы по форме №1 согласно приложению к Методическим указаниям;

2) текстовая часть муниципальной программы, которая состоит из следующих разделов:

раздел 1 «Общая характеристика сферы реализации муниципальной  программы»;

раздел 2 «Цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной программы»;

раздел 3 «Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые результаты муниципальной  программы»;

раздел 4 «Обобщенная характеристика основных мероприятий»;

раздел 5 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий в рамках реализации муниципальной  программы»;

раздел 6 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной  программы»;

раздел 7 «Механизмы реализации муниципальной  программы».

раздел 8 «Порядок и методика оценки эффективности муниципальной программы»;

## 3). Приложения к текстовой части муниципальной программы согласно прилагаемым формам №1 - № 7;

4). Для включенных в муниципальную программу подпрограмм, ведомственных целевых программ приводятся их паспорта и текстовые части.

10. Раздел 1 «Общая характеристика сферы реализации муниципальной  программы» должен содержать характеристику текущего состояния и основных проблем в сфере реализации муниципальной программы, в том числе анализ социальных, финансовых, экономических и прочих факторов, влияющих на их решение, факторов рисков реализации муниципальной программы.

11. Раздел 2 «Цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной программы» должен содержать описание целей, задач, сроков и этапов реализации муниципальной  программы.

Цели муниципальной программы должны соответствовать приоритетам муниципальной политики в сфере социально-экономического развития  Ковардицкого сельского поселения и быть согласованы с целями соответствующей государственной программы Владимирской области.

Цель должна обладать следующими свойствами:

-специфичность (цель должна соответствовать сфере реализации муниципальной программы и полномочиям органов местного самоуправления  в этой сфере);

-конкретность (не допускаются размытые (нечеткие) формулировки, имеющие произвольное или неоднозначное толкование);

-измеряемость (должна существовать возможность проверки достижения цели);

-достижимость (цель должна быть потенциально достижима за период реализации муниципальной   программы);

-релевантность (соответствие формулировки цели ожидаемым конечным результатам реализации программы).

Формулировка цели должна быть краткой и ясной и не должна содержать специальных терминов.

Задача муниципальной программы определяет конечный результат реализации совокупности взаимосвязанных мероприятий или осуществления муниципальных функций (полномочий) в рамках достижения цели (целей) реализации муниципальной программы.

Сформулированные задачи должны быть необходимы и достаточны для достижения соответствующей цели.

12. Раздел 3 «Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые результаты муниципальной  программы».

Данный раздел дополняется приложением к муниципальной программе и оформляется  по форме согласно таблице 1.

Используемые индикаторы и показатели должны соответствовать следующим требованиям:

- адекватность (индикатор и показатель должен очевидным образом характеризовать прогресс в достижении цели или решении задачи и охватывать все существенные аспекты достижения цели или решения задачи);

- точность (погрешности измерения не должны приводить к искаженному представлению о результатах реализации муниципальной программы);

- объективность (не допускается использование индикаторов и показателей, улучшение отчетных значений которых возможно при ухудшении реального положения дел);

- достоверность (способ сбора и обработки исходной информации должен допускать возможность проверки точности полученных данных в процессе независимого мониторинга и оценки муниципальной программы);

- однозначность (определение индикатора и показателя должно обеспечивать одинаковое понимание существа измеряемой характеристики как специалистами, так и конечными потребителями услуг, для чего следует избегать излишне сложных показателей и показателей, не имеющих четкого, общепринятого определения и единиц измерения);

- сопоставимость (обеспечение сопоставимости показателей за отдельные периоды и с показателями, используемыми для оценки прогресса в реализации сходных программ, а также с региональными показателями);

- экономичность (получение отчетных данных должно проводиться с минимально возможными затратами).

Индикаторы и показатели подпрограмм, ведомственных целевых программ должны быть увязаны с  индикаторами и показателями, характеризующими достижение цели (целей)  муниципальной программы.

Индикаторы и показатели должны иметь количественные значения, отражающие фактическое описание ситуации на момент разработки и утверждения муниципальной программы и запланированные по годам реализации муниципальной программы, измеряемые или рассчитываемые по установленным методикам, и определяться на основе данных официальной статистической отчетности.

Единица измерения показателя выбирается из общероссийского классификатора единиц измерения.

Ожидаемые конечные результаты муниципальной программы представляют собой характеризуемое количественными и/или качественными показателями состояние (изменение состояния) социально-экономического развития района, которое отражает выгоды от реализации муниципальной  программы.

Система ожидаемых конечных результатов муниципальной программы включает результаты для сельского поселения и населения, вклад муниципальной  программы в достижение целей социально-экономического развития сельского поселения, а также результаты, характеризующие развитие сферы (отрасли).

Непосредственные результаты характеризуют объем реализации основного мероприятия и направлены на достижение конечных результатов  муниципальной программы.

13. Раздел 4 «Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы» должен содержать перечень и краткое описание  основных мероприятий муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы, которые необходимо реализовать для решения задач муниципальной программы и достижения поставленных целей.

Данный раздел дополняется приложением к муниципальной программе и оформляется  по форме согласно  таблице 2.

Программные мероприятия должны быть увязаны по срокам и ресурсам.

Перечень подпрограмм муниципальной программы, ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы представляется согласно приложению к настоящим Методическим указаниям по форме согласно таблице 3.

14. В случае оказания (выполнения) муниципальными учреждениями Ковардицкого сельского поселения в рамках муниципальной  программы  муниципальных услуг (работ) приводится раздел 5 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий в рамках реализации муниципальной  программы» по форме согласно таблице 4.

15. Раздел 6 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной  программы» дополняется приложением к муниципальной программе и оформляется  по форме согласно таблице 5.

16. Раздел 7 «Механизмы реализации муниципальной  программы» должен содержать взаимоувязанный комплекс экономических, правовых, организационных мер, обеспечивающих достижение целей и решение задач муниципальной  программы.

17. Раздел 8 «Порядок и методика оценки эффективности муниципальной программы» должен учитывать необходимость проведения оценок по следующим критериям:

а) степень достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом, а также  подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы;

б) степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств;

в) степень реализации мероприятий, решения задач и достижения цели муниципальной программы (достижения ожидаемых непосредственных результатов реализации).

18. Методика оценки эффективности муниципальной программы утверждается в составе муниципальной программы.

Оценка планируемой эффективности муниципальной программы проводится ответственным исполнителем на этапе ее разработки и основывается на оценке планируемого вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие района, содержащей количественное, а при обосновании невозможности его проведения - качественное описание связи динамики значений показателей (индикаторов) реализации муниципальной программы с динамикой уровня развития соответствующей сферы социально-экономического развития сельского поселения.

19. При оценке планируемой эффективности в зависимости от сферы реализации муниципальной программы может приводиться оценка влияния реализации муниципальной программы на демографические, социальные показатели, в том числе оценка дополнительного прироста рабочих мест; ускорения темпов роста производства и роста производительности труда; оценка изменения параметров качества жизни населения; оценка финансово-экономических последствий реализации муниципальной программы (в том числе оценка динамики поступлений доходов бюджетов бюджетной системы).

20. Оценка планируемой эффективности подпрограммы проводится ответственным исполнителем на этапе ее разработки и основывается на оценке планируемого вклада результатов подпрограммы в достижение целей и решение задач муниципальной программы, содержащей количественное, а при обосновании невозможности его проведения - качественное описание связи динамики значений показателей (индикаторов) реализации подпрограммы с динамикой значений показателей (индикаторов) реализации муниципальной программы.

III. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ

21. Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение  реализации муниципальных программ утверждается решением Совета народных депутатов о бюджете Ковардицкого сельского поселения по каждой муниципальной программе.

22. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных  программ в очередном финансовом году и плановом периоде осуществляется в соответствии с нормативными актами, регулирующими порядок составления проекта бюджета сельского поселения и планирование бюджетных ассигнований.

23. Внесение изменений в муниципальные программы в части увеличения объемов финансирования осуществляется при наличии дополнительных источников финансирования.

24. Расходы на реализацию муниципальной программы указываются в целом, с распределением по подпрограммам муниципальной программы, ведомственным целевым программам и основным мероприятиям по кодам классификации расходов бюджетов.

### IV.Требования к разработке подпрограммы муниципальной

программы

25. Подпрограмма является неотъемлемой частью муниципальной программы и формируется с учетом согласованности основных параметров подпрограммы муниципальной программы.

26. Подпрограмма имеет следующую структуру:

26.1. Паспорт подпрограммы.

26.2. Текстовая часть подпрограммы по следующим разделам:

а) характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития;

б) приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели (при необходимости), задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы;

в) характеристика ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограммы;

г) прогноз сводных показателей целевых заданий по этапам реализации подпрограммы (при оказании муниципальными учреждениями муниципальных услуг (работ) в рамках подпрограммы);

д) обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы;

27. Паспорт подпрограммы разрабатывается согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (форма 2).

Требования к заполнению паспорта подпрограммы аналогичны требованиям, предъявляемым к заполнению паспорта муниципальной программы.

28. Требования к характеристике сферы реализации подпрограммы, описанию основных проблем в указанной сфере, прогнозу ее развития, описанию приоритетов в сфере реализации подпрограммы, целям, задачам и показателям (индикаторам) достижения целей и решения задач, описанию основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы, обоснованию объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы, анализу рисков реализации подпрограммы и описанию мер управления рисками реализации подпрограммы аналогичны требованиям, предъявляемым к содержанию муниципальной программы.

29. Характеристика ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограммы содержит сведения о сроке, исполнителе, ожидаемом непосредственном результате реализации, взаимосвязи с показателями подпрограммы и о последствиях неисполнения основного мероприятия.

Перечень ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограммы и их характеристика отражаются согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблица 6).

30. Если в рамках реализации подпрограммы муниципальными учреждениями Ковардицкого сельского поселения предусматривается оказание муниципальных услуг (работ), в подпрограмме должен быть приведен прогноз сводных показателей целевых заданий по этапам реализации подпрограммы. Информация о сводных значениях показателей заданий отражается согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблица 4).

Указанные показатели могут включаться в состав показателей (индикаторов) подпрограммы как показатели (индикаторы) непосредственных результатов.

## V. Дополнительные материалы,

представляемые с муниципальной программой

31. Проект плана реализации муниципальной программы составляется ответственным исполнителем ежегодно на очередной финансовыый год и утверждается постановлением администрации сельского поселения не позднее 1 декабря текущего года согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблица 7).

32. В план реализации муниципальной программы подлежат включению крупные мероприятия ведомственных целевых программ и подпрограмм.

## VI.  Управление, контроль реализации и оценка

эффективности муниципальной программы

33. Мероприятия муниципальной программы реализуются в соответствии со сроками, установленными муниципальной программой.

Изменение сроков реализации мероприятий, влияющее на реализацию основных параметров муниципальной программы (подпрограммы), требует корректировки муниципальной программы (подпрограммы).

34. Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы (далее - годовой отчет) формируется ответственным исполнителем и представляется в   администрацию сельского поселения и финансовое управление администрации Муромского района в сроки, установленные Порядком.

35. Годовой отчет должен иметь следующую структуру:

а) информацию об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу за отчетный период;

б) конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период;

в) результаты реализации ведомственных целевых программ и основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы;

г) результаты использования бюджетных ассигнований бюджета Ковардицкого сельского поселения и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы;

д) результаты оценки эффективности муниципальной программы, проведенной ответственным исполнителем;

е) предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

36. При описании конкретных результатов реализации муниципальной программы, достигнутых за отчетный год, следует привести:

а) основные результаты, достигнутые в отчетном году;

б) характеристику вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы;

в) сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы, с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения по которым не достигнуты (таблица 8);

г) запланированные, но недостигнутые результаты с указанием неисполненных или реализованных не в полной мере мероприятий;

д) анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

е) анализ фактических и вероятных последствий влияния указанных факторов на основные параметры муниципальной программы.

К описанию результатов выполнения мероприятий муниципальной программы в отчетном году прикладывается информация согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблица 9).

37. Описание результатов реализации ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм  включает:

- описание результатов реализации наиболее значимых ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограмм в отчетном году;

- перечень неисполненных или реализованных частично ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм с указанием причин их реализации не в полном объеме;

- анализ факторов, повлиявших на их реализацию;

- анализ влияния последствий не реализации ведомственных целевых программ,основных мероприятий подпрограмм на реализацию муниципальной  программы.

38. При представлении сведений об использовании бюджетных ассигнований бюджета Ковардицкого сельского поселения и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы в разрезе подпрограмм. необходимо представить:

- данные о кассовых расходах бюджета Ковардицкого сельского поселения (таблица 10);

- фактические сводные показатели муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблица 11).

39. Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу, должна содержать перечень изменений, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу, их обоснование и реквизиты соответствующих нормативных правовых актов (таблица 12).

40. В случае отклонений от плановой динамики реализации муниципальной программы или ожидаемого воздействия факторов риска, способных оказать негативное влияние на основные параметры муниципальной программы, в годовой отчет включаются предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы и их обоснование.

41. Титульный лист к годовому отчету и докладу должен содержать следующую информацию:

а) наименование муниципальной программы;

б) наименование ответственного исполнителя;

в) отчетная дата (для годового отчета - отчетный год);

г) дата составления отчета (доклада);

д) должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес непосредственного исполнителя.

Титульный лист подписывается заместителем Главы администрации сельского поселения по направлению или руководителем структурного подразделения администрации сельского поселения - ответственного исполнителя муниципальной программы.

42. Годовые отчеты на бумажных носителях и в электронном виде предоставляются заместителю главы администрации сельского поселения.

43. По муниципальной программе, срок реализации которой завершился в отчетном году, отвественный исполнитель совместно с соисполнителями муниципальной программы готовит Доклад по итогам реализации муниципальной программы (далее - доклад) и предоставляет его в срок до 01 апреля года, следующего за отчетным заместителю главы администрации сельского поселения.

44. Доклад должен иметь следующую структуру:

а) результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за весь период реализации;

б) использование бюджетных ассигнований бюджета сельского поселения и иных средств на реализацию основных мероприятий муниципальной программы за весь период реализации;

в) результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы за весь период реализации.

# VII.Мониторинг реализации муниципальной программы

45. Мониторинг реализации муниципальной программы ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации муниципальной программы от запланированного и осуществляется 2 раза в год (отчетный период-полугодие, год) согласно таблице 13.

46.  Объектом мониторинга являются наступление контрольных событий муниципальной программы (подпрограммы) в установленные сроки, сведения о кассовом исполнении и объемах заключенных муниципальных контрактов (договоров) по муниципальной программе на отчетную дату, а также ход реализации мероприятий плана реализации муниципальной программы.

47. Мониторинг реализации муниципальных программ проводится на основе данных официального статистического наблюдения, годовых отчетов о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ, докладов ответственных исполнителей о ходе реализации муниципальных программ, отчетов о ходе реализации ведомственных целевых программ, входящих в состав подпрограмм.

48. Ответственный исполнитель в срок  до 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, на основании информации участников и соисполнителей муниципальной программы, формирует мониторинг реализации муниципальной программы и предоставляет его в отдел экономики и прогнозирования администрации сельского поселения по форме согласно таблице 13.

49. Заместитель главы администрации сельского поселения выявляет степень достижения запланированных результатов муниципальной программы путем  сопоставления фактических достигнутых значений показателей с их плановыми значениями.

50. В случае выявления отклонений фактических результатов в отчетном периоде (полугодие, год) от запланированных по всем вышеуказанным направлениям ответственному исполнителю рекомендуется представлять аргументированное обоснование причин неисполненных или реализованных не в полной мере мероприятий:

а) отклонения достигнутых в отчетном периоде значений показателей от плановых, а также изменения в этой связи плановых значений показателей на предстоящий период;

б) значительного неисполнения одних показателей в сочетании с перевыполнением других или значительного перевыполнения по большинству плановых показателей в отчетном периоде;

в) возникновения экономии бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году;

г) перераспределения бюджетных ассигнований между мероприятиями муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году;

д) исполнения плана по реализации муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном периоде с нарушением запланированных сроков.

51. По результатам мониторинга реализации муниципальных программ готовятся предложения о сокращении или перераспределении бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период на ее реализацию или о досрочном прекращении реализации как отдельных мероприятий муниципальной программы, так и муниципальной программы в целом, начиная с очередного финансового года.

## Приложение

к Методическим указаниям

по разработке и реализации

муниципальных программ

Форма 1

### Паспорт

муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы |  |
| Соисполнители программы | Соисполнитель программы 1 соисполнитель программы 2 … |
| Перечень подпрограмм | подпрограмма 1; подпрограмма 2; ... |
| Цели муниципальной программы |  |
| Задачи муниципальной программы |  |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы |  |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы |  |
| Объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы, в том числе по источникам финансирования | Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, - ... тыс. рублей, в том числе: 1-ый год реализации - ... тыс. рублей; 2-ой год реализации - ... тыс. рублей; |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы |  |

Форма 2

Паспорт

подпрограммы муниципальной программы

| Наименование подпрограммы муниципальной программы |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы |  |
| Соисполнители подпрограммы |  |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы |  |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы |  |
| Цели подпрограммы (если имеются) |  |
| Задачи подпрограммы |  |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |  |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы |  |
| Объем бюджетных ассигнований подпрограммы |  |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |  |

### Таблица 1

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы

«__________________________________»  и  их значениях

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Первый год реализации | Второй год реализации | … | … | Последний год реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «______________________________» |
| 1 | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «__________________________» |
| 1 | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |
| .. | … |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «____________________________» |
| 1 | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |
| .. | … |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 |
| 1 | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |
| .. | … |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2 |
| 1 | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |

Исполнитель ФИО, должность, телефон, электронная почта_______________________ (подпись) «______» ________________ ____20     г.

# Таблица 2

Информация об основных мероприятиях муниципальной программы

«___________________________________________________»

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание и его значение) | Объемы финансирования, тыс.рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | федеральный бюджет | областнойбюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| Подпрограмма 1 «____________________» |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ведомственная целевая программа «____________________» |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1 __________________________ |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Исполнитель

ФИО, должность, телефон, электронная почта

_______________________ (подпись) «______» ________________ ____20     г.

### Таблица 3

Перечень подпрограмм муниципальной программы, ведомственных целевых программ

и основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы

«____________________________________________________»

(наименование муниципальной программы)

| N п/п | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | Ожидаемый непосредст- венный результат (краткое описание) | Последствия нереализации ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1 |
| 1.1. | Ведомственная целевая программа 1.1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Ведомственная целевая программа 1.2 |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Основное мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |

Исполнитель

ФИО, должность, телефон, электронная почта

_______________________ (подпись) «______» ________________ ____20     г.

Таблица 4

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями Ковардицкого сельского поселения

«________________________________»

(наименование муниципальной программы)

| Наименование муниципальной услуги (работы), показателя объема услуги, подпрограммы | Значение показателя объема услуги | Расходы бюджета на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей |
| --- | --- | --- |
|  | первый год реали- зации | второй год реали- зации | ... | завер- шающий год | первый год реали- зации | второй год реали- зации | ... | завер- шающий год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Наименование муниципальной услуги (работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ведомственная целевая программа 1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ведомственная целевая программа 1.2. (далее - ВЦП) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ведомственная целевая программа 2.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ведомственная целевая программа 2.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Исполнитель

ФИО, должность, телефон, электронная почта_______________________ (подпись)

«______» ________________ ____20     г.

### Таблица 5

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы  «______________________________»

(наименование программы)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | код бюджетной классификации | Ответственный исполнитель, соисполнители | Объемы финансирования, тыс.рублей, в т.ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | по годам, всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства |
|  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа |  |  |  |  |  | всего | 1 год |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 год |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 год |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | n год |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |  |
| Ведомственная целевая программа 1.1. |  |  |  |  |  | ГРБС |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. |  | ... |  |  |  | Ответственный исполнитель мероприятия |  |  |  |  |  |

Исполнитель

ФИО, должность, телефон, электронная почта                         ________________ (подпись) «______» ________________ ____20     г.

### Таблица 6

Перечень ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограммы

муниципальной программы

«_________________________________________________________»

(наименование муниципальной программы)

| N п/п | Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия не реализации ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ведомственная целевая программа 1.1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ведомственная целевая программа 1.2 |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |

Исполнитель

ФИО, должность, телефон, электронная почта___________________ (подпись) «______» ________________ ____2

Таблица 7

План

реализации муниципальной программы «_____________________________»  на _______ год

(наименование муниципальной программы)

| N | Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, включенной в подпрограмму, основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Срок реализации (дата) | Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.) | Ожидаемый непосредственный результат в натуральных показателях (краткое описание, целевые индикаторы и показатели) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные фонды |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | ВЦП 1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | ВЦП 1.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Основное мероприятие 1.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | ВЦП 2.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | ВЦП 2.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Основное мероприятие 2.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Основное мероприятие 2.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |  |

Исполнитель

ФИО, должность, телефон, электронная почта_______________________ (подпись) «______» ________________ ____20     г.

Таблица 8

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной  программы

«______________________________»   за ___________20___г.

(наименование муниципальной программы)                                   (период)

| № пп | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Отклонение значений показателя (индикатора) | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному* | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «_______________________» |
| 1. | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «_____________________» |
| 2. | Показатель индикатор) |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «_____________________» |
| 3. | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |

Исполнитель

ФИО, должность, телефон, электронная почта_______________________ (подпись) «______» ________________ ____20     г.

Таблица 9

Сведения о степени выполнения мероприятий

муниципальной программы    «____________________________»   за_______________

(наименование)                                                                      (период)

| N п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприя- тия <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | заплани- рованные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма муниципальной программы 1. |
|  | ВЦП 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма муниципальной программы 2. |
|  | Мероприятие 2.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "отсутствуют".

Исполнитель ФИО, должность, телефон, электронная почта_______________________ (подпись)

«______» ________________ ____20     г.

Таблица 10

О т ч е т
об использовании бюджетных ассигнований за счет всех источников на реализацию

муниципальной программы  «____________________________» за_________20__г.

(наименование муниципальной программы)                                  (период)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, главные распорядители средств бюджета (далее также - ГРБС) по ведомственной целевой программе | Код бюджетной классификации <*> | Расходы по годам реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату | кассовое испол- нение | освоение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| муниципальная программа |  | Всего | X | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  | Ответственный исполнитель программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Соисполнитель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Соисполнитель 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответственный исполнитель подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Соисполнитель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Соисполнитель 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЦП 1.1. |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ГРБС |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ГРБС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЦП 1.2. |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ГРБС |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ГРБС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. |  | Ответственный исполнитель мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2. |  | Ответственный исполнитель мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответственный исполнитель подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Соисполнитель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Соисполнитель 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЦП 2.1. |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ГРБС |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ГРБС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЦП 2.2. |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ГРБС |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ГРБС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1. |  | Ответственный исполнитель мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2. |  | Ответственный исполнитель мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |

Исполнитель ФИО, должность, телефон, электронная почта_______________________ (подпись) «______» ________________ ____20     г.

Таблица 11

Отчет

о выполнении показателей муниципальных заданий на выполнение муниципальных услуг муниципальными учрежденяими Ковардицкого сельского поселения

| Наименование муниципальной услуги (работы), показателя объема услуги, подпрограммы | Значение показателя объема услуги | Расходы бюджета Ковардицкого сельского поселения на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей |
| --- | --- | --- |
|  | план | факт | сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Наименование муниципальной услуги (работы) |  |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |
| Ведомственная целевая программа 1.2. |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2. |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |
| Ведомственная целевая программа 2.1. |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1. |  |  |  |  |  |

Исполнитель ФИО, должность, телефон, электронная почта_______________________ (подпись) «______» ________________ ____20     г.

Таблица 12

Сведения

о внесенных изменениях в муниципальную программу  «________________________________»

(наименование муниципальной программы)
 по состоянию на _________________________

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Исполнитель

ФИО, должность, телефон, электронная почта

_______________________ (подпись) «______» ________________ ____20     г.

### Таблица 13

Форма мониторинга

реализации муниципальной программы «___________________________»

отчетный период ___ мес. 20__ г.

| N | Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Дата начала мероприятия | Дата окончания мероприятия | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | предусмотрено в программе | кассовое исполнение на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 «______________________» |
| 1.1 | Основное мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Мероприятие 1.1.2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие программы 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | ВЦП 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Мероприятие 1.2.1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие программы 2 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Мероприятие 1.2.2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие программы 3 |  |  |  |  |  |  |

Исполнитель ФИО, должность, телефон, электронная почта_______________________ (подпись)

«______» ________________ ____20     г.

# Footnotes

*	Приводится фактическое значение индикатора (показателя) за год, предшествующий отчетному.