**Информация по обеспечению реализации приоритетного** **проекта «Формирование комфортной городской среды»**

**на территории муниципального образования Ковардицкое**

 Постановлением администрации Ковардицкого сельского поселения от 23.10.2012г. № 482 утверждена муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования Ковардицкое на 2018-2022 годы».

В муниципальную программу в 2018 году включено мероприятие:

**-**  благоустройство общественной территории муниципального образования Ковардицкое – благоустройство пешеходной зоны по ул. Советская в с. Булатниково (участок от дома № 1 ул. Мира до дома № 51 ул. Советская) площадью 576 кв.м.

 На вышеуказанное мероприятие в 2018 году запланировано **1 136 089,75** рублей, в т.ч. из:

 - федерального бюджета - 960 563,88 рублей;

- областного бюджета – 118 721,38 рублей;

- местного бюджета - 56,80449 рублей.

 Дизайн-проект благоустройства пешеходной зоны по ул. Советская в с. Булатниково изготовлен МУП «Муромпроект».

 ГУП Владимирской области «Областное проектно-изыскательское архитектурно-планировочное бюро (ГУП «ОПМАПБ» проведена проверка сметной документации благоустройства пешеходной зоны по ул. Советская в с. Булатниково .

 В августе 2018 года закончены работы по благоустройству пешеходной зоны с. Булатниково ул. Советская (участок от дома № 1 ул. Мира до дома № 51 ул. Советская) площадью 576 кв.м., подрядчик ООО «СтройГрад».

 В 2019 году администрация муниципального образования Ковардицкое продолжит работу по благоустройству пешеходной зоны по ул. Советская в с. Булатниково.

