ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Капитальный ремонт жилищного фонда муниципального образования Ковардицкое на 2016 -2021 годы»

(название муниципальной программы)

ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 2018год

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

Заместитель Главы  администрации муниципального образования

____________/О.Ф.Сафронова /

(подпись)

Дата составления отчета «25» января 2019г.

Муниципальная программа  «Капитальный ремонт жилищного фонда муниципального образования Ковардицкое на 2016 -2021 годы» утверждена постановлением администрации Ковардицкого сельского поселения № 577 от 25.09.2015 года.

1) За 2018 год было внесено 1 изменение (таблица 1).

2) За время реализации программы достигнуты следующие результаты:

- уплата взносов на капитальный  ремонт общего имущества в многоквартирных домах, в части жилых помещений,  находящихся в муниципальной собственности муниципального образования;

- ремонт муниципальных квартир;

- теплоизоляция внутренней системы водоснобжения;

3) Муниципальная программа включает в себя 3 мероприятия. Сведения о степени выполнения мероприятий представлены в таблице 2. За время реализации мероприятий достигнуты следующие результаты:

- уплата взносов на капитальный  ремонт общего имущества в многоквартирных домах, в части жилых помещений,  находящихся в муниципальной собственности муниципального образования;

- расходы на обеспечение  проведения ремонта муниципальной квартиры д. Межищиул. Овражная д.1кв.14, ул.Овражная д.7 кв.3

4) На начало реализации программы общий объем финансирования  составлял 1283,7 тыс. руб., в том числе:

- 2016 год –  427,9 тыс. руб.;        
- 2017 год –  427,9 тыс. руб.;

- 2018 год – 427,9 тыс. руб.;

- 2019 год – 0 тыс. руб.;

- 2020 год – 0 тыс. руб.

На 31.12.2017 общий объем финансирования составил 1869,30094 тыс. рублей.

- 2016 год –  615,01094 тыс. руб.;        
- 2017 год –  398,49 тыс. руб.;

- 2018 год – 374,4 тыс. руб.;

- 2019 год – 146,9 тыс. руб.;

- 2020 год – 146,9 тыс. руб.

Исполнение программы за 2018 год составило 311,26455 тыс. руб., что составляет 83,13 %.

5) Программа признана эффективной, доработок и корректировок не требует.

6) Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы- повышение комфортности проживания граждан, улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания, соответствие многоквартирных  домов требованиям нормативно-технических  документов.

Таблица 1

Сведения

о внесенных изменениях в муниципальную программу  «Капитальный ремонт жилищного фонда муниципального образования Ковардицкое на 2016 -2021 годы»

(наименование муниципальной программы)
 по состоянию на 31.12.2018г.

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление администрации муниципального образования Ковардицкое | 01.06.2018 | 213 | Изменение объема финансирования |

Исполнитель

Сафронова О.Ф., зам.главы администрации муниципального образования, 8(49234)5 32 32, электронная почта kovardici@muromraion.ru

_____________(подпись)                   «25» января 2019г.

Таблица 2

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

муниципальной программы «Капитальный ремонт жилищного фонда муниципального образования Ковардицкое  на 2016-2021 годы»  за 2018 год

| N п/п | Наименование основного мероприятия | Сроки исполнения | Целевые индикаторы (показатели) | Объем бюджетных расходов, тыс. рублей | Результаты оценки бюджетной эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование (показателя) | единица измерения | плановое значение | фактическое значение | отклонение (-/+, %) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение | отклонение (-/+, %) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Наименование задачи – проведение капитального ремонта или реконструкции протекающих кровель многоквартирных домов; -проведение капитального ремонта или реконструкции кровель многоквартирных домов, на которых истек нормативный срок проведения капитального ремонта или реконструкции крыши; - проведение капитального ремонта систем инженерно-технического обеспечения и конструкций многоквартирных домов, на которых истек нормативный срок проведения их капитального ремонта. |
| 1. | Основное мероприятие 1 «Обеспечение безопасного и комфортного проживания жителей многоквартирных домов муниципального образования» | 2020 год | Увеличение доли многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт за отчетный период, по сравнению с общим количеством домов включенных в региональную программу капитального ремонта на период с 2016 по 2043 годы | % | 3 | 3 | - | 374,40000 | 311,26455 | -16,8 | Бюджетная эффективность высокая и составляет 120,3% |
|  |  |  | Выполнение работ по капитальному ремонту муниципальных квартир в многоквартирных домах | Шт. | 1 | 1 | - |  |  |  |  |

Ответственный исполнитель муниципальной программы ___________/ Сафронова О.Ф., зам. главы администрации муниципального образования                                                                                                            (подпись)         (Ф.И.О., должность)

Ответственный за подготовку _____________/ Сафронова О.Ф., зам. главы администрации муниципального образования

(подпись)                        (Ф.И.О., должность)

Таблица 3

Информация о ходе финансирования и реализации

муниципальной программы «Капитальный ремонт жилищного фонда  муниципального образования Ковардицкое  на 2016-2021 годы» за 2018 г.

тыс. руб.

| Наименование программы (подпрограммы), источники финансирования | Объем финансирования на весь период реализации программы | Лимит годовой или предусмотрено средств* | Фактически исполнено | Выполнение программы за отчетный период в % гр. 5 ------ гр. 3 | Выполнение программы за весь период в % гр. 6 ------ гр. 2 | Краткая информация по выполнению программных мероприятий за отчетный период текущего года | Краткая характеристика оценки показателей эффективности реализации программы (соответствие достигнутых за год результатов плановым показателям, утвержденным в программе)*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на начало текущего года | за отчетный период текущего года (нарастающим итогом) | за весь период реализации программы (гр. 4 + гр. 5) |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ВСЕГО:** в т.ч. | 1828,60094 | 374,40000 | 1007,89861 | 311,26455 | 1319,16316 | 83,1 | 35,2 | уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, в части жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности МО Ковардицкое | Плановые показатели соответствуют фактическим 120,3 |
| -федеральный бюджет* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| -областной бюджет* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| -местный бюджеты* | 1828,60094 | 374,40000 | 1007,89861 | 311,26455 | 1319,16316 | 83,1 | 35,2 |  |  |
| -внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

* Предусмотрено сводной бюджетной росписью.

** Графы 2, 3, 4, 5, 6 заполняются в тыс. рублей с пятью десятичными знаками после запятой.

*** Показатели приводятся только по итогам года.

Ответственный исполнитель муниципальной программы ______________/О.Ф. Сафронова, зам.главы администрации муниципального образования                                                                                               (подпись)         (Ф.И.О., должность)

Ответственный за подготовку _____________/ О.Ф. Сафронова, зам.главы администрации муниципального образования

(Подпись)        (Ф.И.О., должность)

Методика

оценки бюджетной эффективности реализации основных мероприятий муниципальной программы «Капитальный ремонт жилищного фонда муниципального образования Ковардицкое на 2016-2021 годы»

1.Степень достижения целевых индикаторов по каждому основному мероприятию муниципальной программы (подпрограммы) рассчитывается по следующей формуле:

Ei - степень достижения целевого индикатора i основного мероприятия муниципальной программы (процентов);

Tfi - фактический уровень достижения целевого индикатора i основного мероприятия муниципальной программы;

Tpi - установленное муниципальной программой целевое значение индикатора i основного мероприятия муниципальной программы.

1.1. Степень достижения целевого индикатора основного мероприятия 1.«Обеспечение безопасного и комфортного проживания жителей многоквартирных домов муниципального образования» составляет:

Показатель 1. «Увеличение доли многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт за отчетный период, по сравнению с общим количеством домов включенных в региональную программу капитального ремонта на период с 2016 по 2043 годы» составляет  100% (3/3*100%);

Показатель 2. «Выполнение работ по капитальному ремонту муниципальных квартир в многоквартирных домах» составляет 100% (1/1*100%).

Среднее значение составляет 100%.

2. Коэффициент полноты использования средств бюджета по каждому основному мероприятию муниципальной программы (подпрограммы) определяется по следующей формуле:

Kpoi - коэффициент полноты использования средств местного бюджета на реализацию i основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы);

Cfoi - сумма средств местного бюджета, израсходованных на реализацию i основного мероприятия муниципальной программы;

Cpoi - сумма средств, предусмотренная в  бюджете на реализацию i основного мероприятия муниципальной программы.

2.1. Коэффициент полноты использования средств местного бюджета на реализацию основного мероприятия 1.«Обеспечение безопасного и комфортного проживания жителей многоквартирных домов муниципального образования»  составляет 120,3% (374,40000/311,26455*100%).

3. Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из бюджета на реализацию каждого мероприятия, определяется по следующей формуле:

Keoi - коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию i основного мероприятия программы (подпрограммы).

3.1. Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию основного мероприятия 1.«Обеспечение безопасного и комфортного проживания жителей многоквартирных домов муниципального образования»  составляет 120,3% (120,3*100/100%).

Бюджетная эффективность реализации основного мероприятия 1.«Обеспечение безопасного и комфортного проживания жителей многоквартирных домов муниципального образования»  признается высокой.