ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ковардицкого сельского поселения  Муромского района на 2016-2020 годы»

(название муниципальной программы)

ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 2016 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

Заместитель Главы  администрации Ковардицкого сельского поселения

____________/О.Ф.Сафронова /

(подпись)

Дата составления отчета «17» января 2017г.

Муниципальная программа  «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ковардицкого сельского поселения  Муромского района на 2016-2020 годы» утверждена постановлением администрации Ковардицкого сельского поселения № 566 от 25.09.2015 года.

1) За 2016 год было внесено 1 изменение (таблица 1).

2) За время реализации программы достигнуты следующие результаты:

План по  предоставленнию земельных участков, обеспеченных инженерной и транспортной инфраструктурой,  многодетным семьям, в соответствии с поданными заявлениями выполнен на 100%.

3) Муниципальная программа включает в себя 2 подпрограммы. Сведения о степени выполнения мероприятий представлены в таблице 3. За время реализации мероприятий достигнуты следующие результаты:

передаваемые полномочия:

- проведена государственная экспертиза ПСД жилых объектов строительства социального жилья в с. Булатниково   - 96,3 тыс. руб. ;

4) На начало реализации программы общий объем финансирования  составлял 964,0 тыс. рублей.

Для реализации Программы было предусмотрено финансирование по годам:                
- 2016 год –  964,0  тыс. рублей;        
- 2017 год –  0 тыс. рублей;

- 2018 год – 0 тыс. рублей;

- 2019 год – 0 тыс. рублей;

- 2020 год – 0 тыс. рублей.

На 31.12.2016 общий объем финансирования составил 1016,34464 тыс. рублей.

Для реализации Программы предусмотрено финансирование по годам:

- 2016 год – 96,34464 тыс. рубле;               
- 2017 год –  920,0 тыс. рублей;

- 2018 год – 0 тыс. рублей;

- 2019 год – 0 тыс. рублей;

- 2020 год – 0 тыс. рублей.

Исполнение программы составило 96,34464 тыс. руб., что составляет 100 %.

5) Программа признана эффективной.

6) Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы - обеспечение жильем граждан, признанных в установленном порядке, нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.

Таблица 1

Сведения

о внесенных изменениях в муниципальную программу  «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ковардицкого сельского поселения  Муромского района на 2016-2020 годы»       (наименование муниципальной программы)
 по состоянию на 31.12. 2016 г.

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление администрации Ковардицкого сельского поселения | 09.12.2016 | 910 | Изменение бюджетных ассигнований по уточнению бюджета РСНД № 43 от 01.12.2016 |

Исполнитель

Сафронова О.Ф., зам.главы администрации сельского поселения, 8(49234) 5 32 32, электронная почта kovardici@muromraion.ru

_____________

(подпись)                   «17» января 2017г.

Таблица 2

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной  программы

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ковардицкого сельского поселения

Муромского района на 2016-2020 годы»   за 12 месяцев 2016г.

(наименование муниципальной программы)                                   (период)

| № пп | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Отклонение значений показателя (индикатора) | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному* | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ковардицкого сельского поселения Муромского района на 2016-2020 годы» |
| Подпрограмма 1 «Стимулирование развития жилищного строительства Ковардицкого сельского поселения Муромского района» |
| 1 | Количество земельных участков, предоставленных многодетным семьям, обеспеченных инженерной и транспортной инфраструктурой, в соответствии с поданными заявлениями | % | 100 | 100 | 100 | - |  |
| Подпрограмма 2 «Социальное жилье в Ковардицком сельском поселении на 2016-2020 годы» |
| 1 | Общая площадь построенных жилых домов | Кв.м. | - | 144,0 | 0 | - | Отсутствие финансирования из бюджетов других уровней |

*	Приводится фактическое значение индикатора (показателя) за год, предшествующий отчетному.

Исполнитель Сафронова О.Ф., зам.главы администрации сельского поселения, 8(49234) 5 32 32, электронная почта kovardici@muromraion.ru

(подпись)                   «17» января 2017 г.

Таблица 3

Сведения о степени выполнения мероприятий

муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем  населения Ковардицкого сельского поселения Муромского района на 2016-2020 годы»    за 12 месяцев 2016г.                                                                                 (наименование)                                                                      (период)

| N п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприя- тия <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализа-ции | запланирован- ные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | Подпрограмма «Социальное жилье в Ковардицком сельском поселении Муромского района на 2016-2020 годы» | Сафронова О.Ф. | 01.01.2016 | 31.12.2020 | 01.01.2016 | 31.12.2020 | 96,34464 | 96,34464 | отсутствуют |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 «Обеспечение нуждающихся граждан социальным жильем» |  | 01.01.2016 | 31.12.2020 | 01.01.2016 | 31.12.2020 | 96,34464 | 96,34464 | отсутствуют |
| 2.1.1 | Мероприятие «Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету Муромского района из бюджета Ковардицкого сельского поселения на мероприятия в части обеспечения проживающих в Ковардицком сельском поселении Муромского района и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства муниципального жилищного фонда, а также иных полномочий в соответствии с жилищным законодательством» |  | 01.01.2016 | 31.12.2020 | 01.01.2016 | 31.12.2020 | 96,34464 | 96,34464 | отсутствуют |

Исполнитель

Сафронова О.Ф., зам.главы администрации сельского поселения, 8(49234)5 32 32, электронная почта kovardici@muromraion.ru

_____________

(подпись)                   «17» января 2017г.

Таблица 4

О т ч е т
об использовании бюджетных ассигнований за счет всех источников на реализацию

муниципальной  программы  «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ковардицкого сельского поселения  Муромского района на 2016-2020 годы»    за 12 месяцев 2016г.

(наименование муниципальной программы)                                                       (период)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, главные распорядители средств бюджета (далее также - ГРБС) по ведомственной целевой программе | Код бюджетной классификации <*> | Расходы по годам реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года, тыс. руб. | сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб. | кассовое испол- нение, тыс. руб. | освоение, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| муниципальная программа | Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ковардицкого сельского поселения Муромского района на 2016 -2020 годы | Всего |  |  | 01 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сафронова О.Ф. |  |  | 01 |  | 964,0 | 96,34464 | 96,34464 | 100 |
| Подпрограмма 2 | Социальное жилье в Ковардицком сельском поселении Муромского района на 2016-2020 годы | Сафронова О.Ф. |  |  | 01 2 |  | 964,0 | 96,34464 | 96,34464 | 100 |
| Основное мероприятие 2.1 | Обеспечение нуждающихся граждан социальным жильем | Сафронова О.Ф. |  |  | 01 2 01 |  | 964,0 | 96,34464 | 96,34464 | 100 |
| Мероприятие 2.1.1 | Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету Муромского района из бюджета Ковардицкого сельского поселения на мероприятия в части обеспечения проживающих в Ковардицком сельском поселении Муромского района и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства муниципального жилищного фонда, а также иных полномочий в соответствии с жилищным законодательством | Сафронова О.Ф. | 403 | 0501 | 01 2 01 86040 | 500 | 964,0 | 96,34464 | 96,34464 | 100 |

Исполнитель Сафронова О.Ф., зам.главы администрации сельского поселения, 8(49234)5 32 32, электронная почта kovardici@muromraion.ru

__________

(подпись)                   «17» января 2017г.