ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения муниципального образования Ковардицкое на 2016-2020 годы»

(название муниципальной программы)

ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 2017 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

Заместитель Главы  администрации муниципального образования Ковардицкое

____________/О.Ф.Сафронова /

(подпись)

Дата составления отчета «29» января 2018г.

Муниципальная программа  «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения муниципального образования Ковардицкое на 2016-2020 годы» утверждена постановлением администрации Ковардицкого сельского поселения № 566 от 25.09.2015 года.

1) За 2017 год было внесено 2 изменения (таблица 1).

2) За время реализации программы достигнуты следующие результаты:

План по  предоставленнию земельных участков, обеспеченных инженерной и транспортной инфраструктурой,  многодетным семьям, в соответствии с поданными заявлениями выполнен на 100%.

3) Муниципальная программа включает в себя 2 подпрограммы. Сведения о степени выполнения мероприятий представлены в таблице 2. За время реализации мероприятий достигнуты следующие результаты:

передаваемые полномочия:

- покупка 24 квартир в  доме по адресу: п. Зименки, ул. Кооперативная,17а   - 5167,0 тыс. руб. ;

4) На начало реализации программы общий объем финансирования  составлял 964,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

- 2016 год –  964,0  тыс. рублей;        
- 2017 год –  0 тыс. рублей;

- 2018 год – 0 тыс. рублей;

- 2019 год – 0 тыс. рублей;

- 2020 год –  0 тыс. рублей.

На 31.12.2017 общий объем финансирования составил 5263,34464 тыс. рублей, в том числе по годам:

- 2016 год – 96,34464 тыс. рублей;               
- 2017 год – 5167,0 тыс. рублей;

- 2018 год – 0 тыс. рублей;

- 2019 год – 0 тыс. рублей;

- 2020 год –  0 тыс. рублей.

Исполнение программы за 2017 год составило 5167,0 тыс. руб., что составляет

100 %.

5) Программа признана эффективной, доработок и корректировок не требует.

6) Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы - обеспечение жильем граждан, признанных в установленном порядке, нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.

Таблица 1

Сведения

о внесенных изменениях в муниципальную программу  «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения муниципального образования Ковардицкое на 2016-2020 годы»       (наименование муниципальной программы)
 по состоянию на 31.12. 2017 г.

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление администрации муниципального образования Ковардицкое Муромского района | 20.01.2017 | 11 | Изменение объема финансирования |
| 2 |  | 21.09.2017 | 366 | Изменение наименования муниципального образования |

Исполнитель

Сафронова О.Ф., зам.главы администрации муниципального образования Ковардицкое, 8(49234) 5 32 32, электронная почта kovardici@muromraion.ru

_____________

(подпись)                   «29» января 2018г.

Таблица 2

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения муниципального образования Ковардицкое на 2016-2020 годы»

(наименование муниципальной программы)

за 2017 год

| N п/п | Наименование основного мероприятия | Сроки исполнения | Целевые индикаторы (показатели) | Объем бюджетных расходов, тыс. рублей | Результаты оценки бюджетной эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование (показателя) | единица измерения | плановое значение | фактическое значение | отклонение (-/+, %) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение | отклонение (-/+, %) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Наименование задачи - инфраструктурное обустройство земельных участков, предоставляемых семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет (далее –многодетные семьи); - увеличение муниципального жилищного фонда;-улучшение жилищных условий граждан, признанных в установленном порядке, нуждающимися в жилых помещениях. |
| Подпрограмма 1 «Стимулирование развития жилищного строительства муниципального образования Ковардицкое» |
| 1. | Основное мероприятие 1.1 «Обеспечение земельных участков инфраструктурой в целях жилищного строительства» | 2020 год | Количество земельных участков, предоставленных многодетным семьям, обеспеченных инженерной и транспортной инфраструктурой, в соответствии с поданными заявлениями | % | 100 | 100 | - | - | - | - | Мероприятие без финансирования, оценка бюджетной эффективности не производится |
| Подпрограмма 2 «Социальное жилье в муниципальном образовании Ковардицкое на 2016-2020 годы» |
| 2. | Основное мероприятие 2.1 «Обеспечение нуждающихся граждан социальным жильем» |  | Количество приобретенных жилых помещений для обеспечения нуждающихся граждан социальным жильем | шт. | 24 | 24 | - | 5167,0 | 5167,0 | - | Бюджетная эффективность реализации основного мероприятия 2.1 «Обеспечение нуждающихся граждан социальным жильем» признается высокой и составляет 100% |

Ответственный исполнитель муниципальной программы ___________/Сафронова О.Ф., зам. главы администрации муниципального образования                                                                                                             (подпись)                   (Ф.И.О., должность)

Ответственный за подготовку _____________/ Сафронова О.Ф., зам. главы администрации муниципального образования

(Подпись)                        (Ф.И.О., должность)

Таблица 3

Информация о ходе финансирования и реализации

муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения муниципального образования Ковардицкое на 2016-2020 годы» за 2017 г.

тыс.руб.

| Наименование программы (подпрограммы), источники финансирования | Объем финансирования на весь период реализации программы | Лимит годовой или предусмотрено средств* | Фактически исполнено | Выполнение программы за отчетный период в % гр. 5 ------ гр. 3 | Выполнение программы за весь период в % гр. 6 ------ гр. 2 | Краткая информация по выполнению программных мероприятий за отчетный период текущего года | Краткая характеристика оценки показателей эффективности реализации программы (соответствие достигнутых за год результатов плановым показателям, утвержденным в программе)*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на начало текущего года | за отчетный период текущего года (нарастающим итогом) | за весь период реализации программы (гр. 4 + гр. 5) |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ВСЕГО:** в т. ч. | 5263,34464 | 5167,00000 | 96,34464 | 5167,00000 | 5263,34464 | 100 | 100 | Покупка 24-х квартир в п. Зименки ул. Кооперативная 17а | Плановые показатели соответствуют фактическим |
| -федеральный бюджет* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| -областной бюджет* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| -местный бюджеты* | 5263,34464 | 5167,00000 | 96,34464 | 5167,00000 | 5263,34464 | 100 | 100 |  |  |
| -внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

* Предусмотрено сводной бюджетной росписью.

** Графы 2, 3, 4, 5, 6 заполняются в тыс. рублей с пятью десятичными знаками после запятой.

*** Показатели приводятся только по итогам года.

Ответственный исполнитель муниципальной программы _____________/О.Ф. Сафронова, зам. главы администрации муниципального образования

(подпись)         (Ф.И.О., должность)

Ответственный за подготовку _____________ / О.Ф. Сафронова, зам. главы администрации муниципального образования

(Подпись)        (Ф.И.О., должность)

Методика

оценки бюджетной эффективности реализации основных мероприятий муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения муниципального образования Ковардицкое на 2016-2020 годы»

1.Степень достижения целевых индикаторов по каждому основному мероприятию муниципальной программы (подпрограммы) рассчитывается по следующей формуле:

Ei - степень достижения целевого индикатора i основного мероприятия муниципальной программы (процентов);

Tfi - фактический уровень достижения целевого индикатора i основного мероприятия муниципальной программы;

Tpi - установленное муниципальной программой целевое значение индикатора i основного мероприятия муниципальной программы.

1.1.Степень достижения целевого индикатора основного мероприятия 2.1 «Обеспечение нуждающихся граждан социальным жильем» составляет 100% (24/24*100%).

2. Коэффициент полноты использования средств бюджета по каждому основному мероприятию муниципальной программы (подпрограммы) определяется по следующей формуле:

Kpoi - коэффициент полноты использования средств местного бюджета на реализацию i основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы);

Cfoi - сумма средств местного бюджета, израсходованных на реализацию i основного мероприятия муниципальной программы;

Cpoi - сумма средств, предусмотренная в  бюджете на реализацию i основного мероприятия муниципальной программы.

2.1.Коэффициент полноты использования средств местного бюджета на реализацию основного мероприятия 2.1 «Обеспечение нуждающихся граждан социальным жильем» составляет 100 (5167,0/5167,0*100%).

3. Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из бюджета на реализацию каждого мероприятия (Keoi), определяется по следующей формуле:

Keoi - коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию i основного мероприятия программы (подпрограммы).

3.1.Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию основного мероприятия 2.1 «Обеспечение нуждающихся граждан социальным жильем» составляет 100 (100*100/100%).

Бюджетная эффективность реализации основного мероприятия 2.1 «Обеспечение нуждающихся граждан социальным жильем» признается высокой.