ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения муниципального образования Ковардицкое»

(название муниципальной программы)

ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 2021 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

Заместитель Главы  администрации муниципального образования Ковардицкое

____________/О.Ф.Сафронова /

(подпись)

Дата составления отчета «25» января 2022г.

Муниципальная программа  «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения муниципального образования Ковардицкое» утверждена постановлением администрации муниципального образования Ковардицкое № 431а от 14.10.2019 года.

1) За 2021 год было внесено 1 изменение (таблица 1).

2) За время реализации программы достигнуты следующие результаты:

План по  предоставленнию земельных участков, обеспеченных инженерной и транспортной инфраструктурой,  многодетным семьям, в соответствии с поданными заявлениями выполнен на 100%.

3) Муниципальная программа включает в себя 2 подпрограммы. Сведения о степени выполнения мероприятий представлены в таблице 2.

4) На начало реализации программы общий объем финансирования  составлял 3703,40000 тыс. рублей.

Для реализации Программы было предусмотрено финансирование по годам:                
- 2020 год –  144,80000  тыс. рублей;        
- 2021 год –  2531,90000 тыс. рублей;

- 2022 год – 1026,70000 тыс. рублей

На 31.12.2021 общий объем финансирования составил 3869,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

Для реализации Программы предусмотрено финансирование по годам:

- 2021 год – 2436,30000 тыс. рублей;               
- 2022 год –  442,20000 тыс. рублей;

- 2023 год – 991,00000 тыс. рублей.

Исполнение программы составило 2436,04000 тыс. руб., что составляет 99,99 %.

5) Программа признана эффективной, доработок и корректировок не требует.

6) Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы - обеспечение жильем граждан, признанных в установленном порядке, нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.

Таблица 1

Сведения

о внесенных изменениях в муниципальную программу  «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения муниципального образования Ковардицкое»

(наименование муниципальной программы)
 по состоянию на 31.12. 2021 г.

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление администрации муниципального образования Ковардицкое | 20.01.2021 | 14 | Изменение бюджетных ассигнований по уточнению бюджета |

Исполнитель

Сафронова О.Ф., зам.главы администрации сельского поселения, 8(49234) 5 32 32, электронная почта kovardici@muromraion.ru

_____________

(подпись)                   «25» января 2022г.

Таблица 2

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения муниципального образования Ковардицкое» за 2021 год

(наименование муниципальной программы)

| N п/п | Наименование основного мероприятия | Сроки исполнения |  | Целевые индикаторы (показатели) |  |  |  |  |  | Объем бюджетных расходов, тыс. рублей |  |  | Результаты оценки бюджетной эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | наименование (показателя) | единица измерения | плановое значение | фактическое значение | отклонение (-/+, %) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение | отклонение (-/+, %) |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Наименование задачи – инфраструктурное обустройство земельных участков, предоставляемых семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет (далее- многодетные семьи); - увеличение муниципального жилищного фонда; - улучшение жилищных условий граждан, признанных в установленном порядке, нуждающимися в жилых помещениях. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1«Стимулирование развития жилищного строительства муниципального образования Ковардицкое» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1.1 «Обеспечение земельных участков инфраструктурой в целях жилищного строительства» | 2020-2024 год | Количество земельных участков, предоставленных многодетным семьям, обеспеченных инженерной и транспортной инфраструктурой, в соответствии с поданными заявлениями |  | % |  |  |  |  | - | - | - | Мероприятие без финансирования, оценка бюджетной эффективности не производится |
| Подпрограмма 2 «Социальное жилье в муниципальном образовании Ковардицкое» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 2.1 «Обеспечение нуждающихся граждан социальным жильем» |  | Количество приобретенных жилых помещений для обеспечения нуждающихся граждан социальным жильем |  | шт. |  |  |  | 2436,30000 |  | 2436,04000 | -0,01 | Бюджетная эффективность мероприятия 2.1 признается высокой и составляет 100% |

Ответственный исполнитель муниципальной программы _______/ Сафронова О.Ф..,зам.главы администрации муниципального образования

(подпись)         (Ф.И.О., должность)

Ответственный за подготовку _____________/ Сафронова О.Ф., зам. главы администрации муниципального образования

(подпись)                        (Ф.И.О., должность)

Таблица 3

Информация о ходе финансирования и реализации

муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения муниципального образования Ковардицкое» за 2021 г.

тыс. руб.

| Наименование программы (подпрограммы), источники финансирования | Объем финансирования на весь период реализации программы | Лимит годовой или предусмотрено средств* | Фактически исполнено |  |  | Выполнение программы за отчетный период в % гр. 5 ------ гр. 3 | Выполнение программы за весь период в % гр. 6 ------ гр. 2 | Краткая информация по выполнению программных мероприятий за отчетный период текущего года | Краткая характеристика оценки показателей эффективности реализации программы (соответствие достигнутых за год результатов плановым показателям, утвержденным в программе)*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на начало текущего года | за отчетный период текущего года (нарастающим итогом) | за весь период реализации программы (гр. 4 + гр. 5) |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ВСЕГО:** в т.ч. | 9021,72 | 2436,30000 | 132,00000 | 2436,04 | 2568,04 | 99,9 | 28,5 | Улучшение жилищных условий | Плановые показатели соответствуют фактическим |
| -федеральный бюджет* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| -областной бюджет* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| -местный бюджеты* | 9021,72 | 2436,30000 | 132,00000 | 2436,04 | 2568,04 | 99,9 | 28,5 |  |  |
| -внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

* Предусмотрено сводной бюджетной росписью.

** Графы 2, 3, 4, 5, 6 заполняются в тыс. рублей с пятью десятичными знаками после запятой.

*** Показатели приводятся только по итогам года.

Ответственный исполнитель муниципальной программы ______________/О.Ф. Сафронова, зам.главы администрации муниципального образования                                                                                               (подпись)         (Ф.И.О., должность)

Ответственный за подготовку _____________/ О.Ф. Сафронова, зам.главы администрации муниципального образования

(Подпись)        (Ф.И.О., должность)

Методика

оценки бюджетной эффективности реализации основных мероприятий муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения муниципального образования Ковардицкое»

1.Степень достижения целевых индикаторов по каждому основному мероприятию муниципальной программы (подпрограммы) рассчитывается по следующей формуле:

Ei - степень достижения целевого индикатора i основного мероприятия муниципальной программы (процентов);

Tfi - фактический уровень достижения целевого индикатора i основного мероприятия муниципальной программы;

Tpi - установленное муниципальной программой целевое значение индикатора i основного мероприятия муниципальной программы.

1.1.Степень достижения целевого индикатора основного мероприятия 2.1 «Обеспечение нуждающихся граждан социальным жильем» составляет 100 (100/100*100%).

2. Коэффициент полноты использования средств бюджета по каждому основному мероприятию муниципальной программы (подпрограммы) определяется по следующей формуле:

Kpoi - коэффициент полноты использования средств местного бюджета на реализацию i основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы);

Cfoi - сумма средств местного бюджета, израсходованных на реализацию i основного мероприятия муниципальной программы;

Cpoi - сумма средств, предусмотренная в  бюджете на реализацию i основного мероприятия муниципальной программы.

2.1.Коэффициент полноты использования средств местного бюджета на реализацию основного мероприятия 2.1 «Обеспечение нуждающихся граждан социальным жильем» составляет 100 (2436,30000/2436,04000*100%).

3. Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из бюджета на реализацию каждого мероприятия, определяется по следующей формуле:

Keoi - коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию i основного мероприятия программы (подпрограммы).

3.1.Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию основного мероприятия 1.1 «Обеспечение условий для безопасной жизнедеятельности населения муниципального образования» составляет 100 (100*100/100%).

Бюджетная эффективность реализации основного мероприятия 2.1 «Обеспечение нуждающихся граждан социальным жильем» признается высокой.