ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Благоустройство территории  муниципального образования Ковардицкое»

(название муниципальной программы)

ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 2021год

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

Заместитель Главы  администрации муниципального образования

____________/О.Ф.Сафронова /

(подпись)

Дата составления отчета «25» января 2022г.

Муниципальная программа  «Благоустройство территории муниципального образования Ковардицкое» утверждена постановлением администрации Ковардицкого сельского поселения № 441 от 14.10.2019 года.

1) За 2021 год было внесено 8 изменений (таблица 1).

2) За время реализации программы достигнуты следующие результаты:

- проведены работы по текущему обслуживанию и ремонту 790 систем наружного освещения;

- произведён текущий ремонт колодцев на территории МО Ковардицкое(чистка дна и ремонт надземной части колодцев) д. Михалёво ул. Советская д. 76, д. Михалёво ул. Кооперативная д. 59,  д. Савково ул. Кооперативная д. 24, д. Межищи ул. Полевая д. 90;

- обеспечено содержание памятников и кладбищ в надлежащем состоянии:

- валка опасных деревьев на сельских кладбищах  д. Ст. Котлицы, с. Лазарево;

- выполнение работ  по погрузке, вывозу мусора и веток спиленных деревьев  с сельских кладбищ  на территории муниципального образования Ковардицкое с. Панфилово (неоднократно), с. Ковардицы (старое, новое весной и осенью)   с. Лазарево, с. Булатниково, д. М. Юрьево, урочище Грибовкад, д. Соболево, д. Ст.Котлицы;

- приобретение расходных материалов на текущий ремонт 18-ти памятников погибшим воинам;

- обкос сорняков на территории памятников погибших воинов;

- произведены работы по сбору и вывозу мусора, спиливанию опасных деревьев,;

- работы по содержанию территории поселения в надлежащем виде (обкос сорняков на территории муниципального образования Ковардицкое     Муромского района, уборка от мусора мест общего пользования).

Проведены подготовительные работы к открытию пляжного сезона:

- организация и проведение лабораторных и инструментальных исследований   зоны отдыха – правый озера с. Ковардицы Муромского района;

- приобретение дезинфицирующих средств.

Произведены прочие мероприятия по благоустройству:

- расчистка тротуаров  от снега в населенных пунктах на территории муниципального образования Ковардицкое Муромского района (тротуары с. Ковардицы, с. Булатниково);

- текущий ремонт колодцев на территории МО Ковардицкое(чистка дна и ремонт надземной части колодцев) д. Михалёво ул. Советская д. 76;

- ликвидация опасных деревьев за счёт добровольных пожертвованиях граждан

в населенных пунктах д. Михайлово, ул. Центральная д. 8, с. Панфилово, ул. Октябрьская д. 8, д. Зарослово, ул. Старая линия, д. 1, д. Михалёво, ул. Кооперативная, д. 10, д. Саксино, ул. Садовая, д. 20;

- сбор и вывоз мусора, веток спиленных деревьев в п. Зимёнки, с. Ковардицы, д.  Мишино, с. Панфилово;

- принятие мусора (46,7 тонны) и веток спиленных деревьев(53 талона) на Муромскую городскую свалку;

- приобретение расходных материалов для уборки территории (мешки, перчатки, метлы;

- обкос сорняков в целях благоустройства населённых пунктов;

- выполнение проектно-сметной документации по обустройству контейнерных площадок;

- строительный контроль за обустройством 17-ти контейнерных площадок на территории администрации муниципального образования Ковардицкое Муромского района в д. Загряжское ул. Дачная,  д. 17; д. Макаровка ул. Центральная, д. 5; д. Макаровка ул. Центральная, д. 15, с. Ковардицы ул. Дзержинского, д. 1Б, с. Ковардицы  ул. Дзержинского, д. 80, с. Панфилово ул. Строителей, д. 1, с. Панфилово ул. Северная, д. 19, д. Пестенькино между ул. Центральная д. 67 и ул. Новая д. 18, д. Пестенькино между ул. Центральная д. 98 и ул. Новая д. 36,  д. Коржавино ул. Центральная, у д. 3, ул. Зеленая, между домами у дд.8 и 9, ул. Зеленая, у д. 16,  ул. Зеленая, у д. 30а, ул. Южная, у д. 5А, ул. Южная, у д. 16, ул. Западная, у д. 3-5, ул. Рублевая напротив д. 1;

- ликвидация несанкционированной свалки с. Панфилово.

3) На начало реализации программы общий объем финансирования  составлял 12114,28000 тыс. руб., в том числе:

- 2020 год – 5353,06 тыс. руб.;

- 2021 год – 3054,66 тыс. руб.;

- 2022 год – 3706,56 тыс. руб.

На 31.12.2021 общий объем финансирования составил 19714,48162 тыс. руб.,

в том числе:

- 2021 год – 8113,08162 тыс. руб.;

- 2022 год – 6547,20000 тыс. руб.;

- 2023 год – 5054,20000  тыс. руб.

Исполнение программы за 2021 годсоставило 8113,08162 тыс. руб., что составляет 96,16%.

4) На основании оценки эффективности программа требует корректировки финансового обеспечения.

5) Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы- продолжать повышение  уровня благоустроенности муниципального образования (обеспеченность поселения  сетями наружного освещения, зелеными насаждениями, детскими игровыми и спортивными площадками).

Таблица 1

Сведения

о внесенных изменениях в муниципальную программу  «Благоустройство территории  муниципального образования Ковардицкое»

(наименование муниципальной программы)
 по состоянию на 31.12.2021г.

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление администрации муниципального образования Ковардицкое | 20.01.2021 | 21 | Изменение объема финансирования |
| 2 |  | 16.04.2021 | 116а |  |
| 3 |  | 29.04.2021 | 142 |  |
| 4 |  | 20.06.2021 | 235 |  |
| 5 |  | 01.09.2021 | 381 |  |
| 6 |  | 21.09.2021 | 405 |  |
| 7 |  | 29.11.2021 | 508 |  |
| 8 |  | 13.12.2021 | 535 |  |

Исполнитель

Сафронова О.Ф., зам.главы администрации муниципального образования, 8(49234)5 32 32, электронная почта kovardici@muromraion.ru

_____________(подпись)                   «25» января 2022г.

Таблица  2

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования Ковардицкое»

за 2021 год

| N п/п | Наименование основного мероприятия | Сроки исполнения |  | Целевые индикаторы (показатели) |  |  |  |  | Объем бюджетных расходов, тыс. рублей |  |  | Результаты оценки бюджетной эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | наименование (показателя) | единица измерения | плановое значение | фактическое значение | отклонение (-/+, %) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение | отклонение (-/+, %) |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Наименование задачи – 1. Обеспечение надежности и долговечности работы систем наружного освещения. 2. Приведение в качественное состояние элементов благоустройства. 3. Удовлетворение потребностей населения муниципального образования в питьевой воде. 4. Постоянное поддерживание качества воды в соответствии с требованиями санитарных правил и норм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1 «Повышение уровня комфортного проживания населения муниципального образования» | 2020-2024год | Содержание сетей наружного освещения |  | Шт. | 790 | 790 | - | 8113,08162 | 7801,88771 | -3,8 | Бюджетная эффективность удовлетворительная и составляет 103,9% |
|  |  |  | Содержание и ремонт памятников |  | Шт. | 18 | 18 | - |  |  |  |  |
|  |  |  | Содержание мест захоронения (кладбищ) |  | Шт. | 18 | 18 | - |  |  |  |  |
|  |  |  | Строительство колодцев |  | Шт. | 0 | 0 | - |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт колодцев |  | Шт. | 5 | 5 | - |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт пеших мостов |  | Шт. | 0 | 0 | - |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт лав |  | Шт. | 0 | 0 | - |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество ликвидированных несанкционированных мест размещения отходов |  | Шт. | 4 | 4 | - |  |  |  |  |

Ответственный исполнитель муниципальной программы ___________/ Сафронова О.Ф., зам. главы администрации муниципального образования                                                                                                            (подпись)         (Ф.И.О., должность)

Ответственный за подготовку _____________/ Сафронова О.Ф., зам. главы администрации муниципального образования

(подпись)                        (Ф.И.О., должность)

Таблица  3

Информация о ходе финансирования и реализации

муниципальной программы «Благоустройство территории  муниципального образования Ковардицкое» за 2021 г.

тыс. руб.

| Наименование программы (подпрограммы), источники финансирования | Объем финансирования на весь период реализации программы | Лимит годовой или предусмотрено средств* | Фактически исполнено |  |  | Выполнение программы за отчетный период в % гр. 5 ------ гр. 3 | Выполнение программы за весь период в % гр. 6 ------ гр. 2 | Краткая информация по выполнению программных мероприятий за отчетный период текущего года | Краткая характеристика оценки показателей эффективности реализации программы (соответствие достигнутых за год результатов плановым показателям, утвержденным в программе)*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на начало текущего года | за отчетный период текущего года (нарастающим итогом) | за весь период реализации программы (гр. 4 + гр. 5) |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ВСЕГО:** в т.ч. | 27557,98000 | 8113,08162 | 6427,11278 | 7801,88771 | 14229,00049 | 96,2 | 51,6 | проведены работы по текущему обслуживанию и ремонту сетей наружного освещения; ремонту и содержанию памятников; вывозу мусора с кладбищ и спиливанию опасных деревьев; расчистка тротуаров от снега; расчистка снега к родникам; ликвидация опасных деревьев, спиливание кустарника в местах общего пользования; сбор мусора в мешки в местах общего пользования, у заброшенных домов по улицам в населённых пунктах на территории муниципального образования Ковардицкое; чистка и текущий ремонт колодца в д. Михалево; строительный контроль за обустройством 17-ти контейнерных площадок на территории администрации муниципального образования Ковардицкое | Плановые показатели соответствуют фактическим |
| -федеральный бюджет* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| -областной бюджет* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| -местный бюджеты* | 27557,98000 | 8113,08162 | 6427,11278 | 7801,88771 | 14229,00049 | 96,2 | 51,6 |  |  |
| -внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

* Предусмотрено сводной бюджетной росписью.

** Графы 2, 3, 4, 5, 6 заполняются в тыс. рублей с пятью десятичными знаками после запятой.

*** Показатели приводятся только по итогам года.

Ответственный исполнитель муниципальной программы ______________/О.Ф. Сафронова, зам.главы администрации муниципального образования                                                                                               (подпись)         (Ф.И.О., должность)

Ответственный за подготовку _____________/ О.Ф. Сафронова, зам.главы администрации муниципального образования

(Подпись)        (Ф.И.О., должность)

Методика

оценки бюджетной эффективности реализации основных мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования Ковардицкое»

1.Степень достижения целевых индикаторов по каждому основному мероприятию муниципальной программы (подпрограммы) рассчитывается по следующей формуле:

Ei - степень достижения целевого индикатора i основного мероприятия муниципальной программы (процентов);

Tfi - фактический уровень достижения целевого индикатора i основного мероприятия муниципальной программы;

Tpi - установленное муниципальной программой целевое значение индикатора i основного мероприятия муниципальной программы.

1.1. Степень достижения целевого индикатора основного мероприятия 1. «Повышение уровня комфортного проживания населения муниципального образования»:

Показатель 1. «Содержание сетей наружного освещения» составляет 100% (790/790*100%);

Показатель 2. «Содержание памятников» составляет 100% (18/18*100%);

Показатель 3. «Содержание мест захоронения (кладбищ)» составляет 100% (18/18*100%);

Показатель 4. «Ремонт колодцев» составляет 100% (5/5*100%)

Среднее значение составляет 100%.

2. Коэффициент полноты использования средств бюджета по каждому основному мероприятию муниципальной программы (подпрограммы) определяется по следующей формуле:

Kpoi - коэффициент полноты использования средств местного бюджета на реализацию i основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы);

Cfoi - сумма средств местного бюджета, израсходованных на реализацию i основного мероприятия муниципальной программы;

Cpoi - сумма средств, предусмотренная в  бюджете на реализацию i основного мероприятия муниципальной программы.

2.1. Коэффициент полноты использования средств местного бюджета на реализацию основного мероприятия 1. «Повышение уровня комфортного проживания населения муниципального образования» составляет 103,9% (8113,08162/7801,88771*100%).

3. Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из бюджета на реализацию каждого мероприятия, определяется по следующей формуле:

Keoi - коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию i основного мероприятия программы (подпрограммы).

3.1. Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию основного мероприятия 1. «Повышение уровня комфортного проживания населения сельского поселения» составляет 103,9 (103,9*100/100%).

Бюджетная эффективность реализации основного мероприятия 1. «Повышение уровня комфортного проживания населения муниципального образования» признается высокой.