ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования Ковардицкое»

(название муниципальной программы)

ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 2022 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

Заместитель Главы  администрации муниципального образования

____________/Л.В.Щербакова /

(подпись)

Дата составления отчета «20» января 2023г.

Муниципальная программа «Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования Ковардицкое» утверждена постановлением администрации муниципального образования Ковардицкое № 565 от 30.12.2021 года.

1) В 2022 году изменения в программу не вносились (Таблица №1).

2) За время реализации программы достигнуты следующие результаты:

- выполнены  работы по ликвидации борщевика Сосновского в населённых пунктах с. Булатниково, п. Зимёнки, с. Ковардицы, с. Стригино, д. Афанасово, д. Пестенькино общей площадью 12,04 га.

3) Муниципальная программа включает в себя 1 региональный проект. Сведения о степени выполнения мероприятий представлены в таблице 2.

4) На начало реализации программы общий объем финансирования  составлял 903,3 тыс. руб., в том числе областной бюджет 858,0 тыс. руб.:

- 2022 год – 301,1 тыс. руб., в том числе областной бюджет 286,0 тыс. руб.;

- 2023 год – 301,1 тыс. руб., в том числе областной бюджет 286,0 тыс. руб.;

- 2024 год  – 301,1 тыс. руб., в том числе областной бюджет 286,0 тыс. руб.;

На 31.12.2021 общий объем финансирования составил 903,3 тыс. руб., в том числе областной бюджет 858,0 тыс. руб.:

- 2022 год – 301,1 тыс. руб., в том числе областной бюджет 286,0 тыс. руб.;

- 2023 год – 301,1 тыс. руб., в том числе областной бюджет 286,0 тыс. руб.;

- 2024 год  – 301,1 тыс. руб., в том числе областной бюджет 286,0 тыс. руб.;

Исполнение программы за 2022 год составило 301,1 тыс. руб., что составляет 100 %.

5) На основании оценки эффективности программа требует корректировки финансового обеспечения.

6) Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы- обеспечение экологической безопасности на территории муниципального образования.

Таблица 1

Сведения

о внесенных изменениях в муниципальную программу  «Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования Ковардицкое»

(наименование муниципальной программы)
 по состоянию на 31.12. 2022г.

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление администрации муниципального образования Ковардицкое | - | - | - |

Исполнитель

Щербакова Л.В., зам.главы администрации муниципального образования, 8(49234) 5 32 32, электронная почта kovardici@muromraion.ru

_____________

(подпись)                   «20» января 2023г.

Таблица 2

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

муниципальной программы «Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования Ковардицкое»  за 2022 год

| N п/п | Наименование основного мероприятия | Сроки исполнения |  | Целевые индикаторы (показатели) |  |  |  |  | Объем бюджетных расходов, тыс. рублей |  |  | Результаты оценки бюджетной эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | наименование (показателя) | единица измерения | плановое значение | фактическое значение | отклонение (-/+, %) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение | отклонение (-/+, %) |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Наименование задачи – Сохранение и восстановление земельных ресурсов, сохранение сбалансированной экосистемы природных ландшафтов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Региональный проект «Благоустройство сельских территорий» | 2022-2024 | Площадь, засоренная борщевиком Сосновского, подлежащая обработке |  | га | 11,0 | 12,04 | 9,5 | 301,10000 | 301,10000 | - | Бюджетная эффективность высокая и составляет 109,5% |

Ответственный исполнитель муниципальной программы ___________/ Щербакова Л.В., зам. главы администрации муниципального образования                                                                                         (подпись)         (Ф.И.О., должность)

Ответственный за подготовку _____________/ Щербакова Л.В., зам. главы администрации муниципального образования

(подпись)                        (Ф.И.О., должность)

Таблица 3

Информация о ходе финансирования и реализации

муниципальной программы «Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования Ковардицкое» за 2022 г.

тыс. руб.

| Наименование программы (подпрограммы), источники финансирования | Объем финансирования на весь период реализации программы | Лимит годовой или предусмотрено средств* | Фактически исполнено |  |  | Выполнение программы за отчетный период в % гр. 5 ------ гр. 3 | Выполнение программы за весь период в % гр. 6 ------ гр. 2 | Краткая информация по выполнению программных мероприятий за отчетный период текущего года | Краткая характеристика оценки показателей эффективности реализации программы (соответствие достигнутых за год результатов плановым показателям, утвержденным в программе)*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на начало текущего года | за отчетный период текущего года (нарастающим итогом) | за весь период реализации программы (гр. 4 + гр. 5) |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ВСЕГО:** в т.ч. | 903,3 | 301,1 | 0 | 301,1 | 301,1 | 100 | 33,3 | выполнены работы по ликвидации борщевика Сосновского в населённых пунктах общей площадью 12,04 га. | Плановые показатели соответствуют фактическим |
| -федеральный бюджет* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| -областной бюджет* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| -местный бюджеты* | 903,3 | 301,1 | 0 | 301,1 | 301,1 | 100 | 33,3 |  |  |
| -внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

* Предусмотрено сводной бюджетной росписью.

** Графы 2, 3, 4, 5, 6 заполняются в тыс. рублей с пятью десятичными знаками после запятой.

*** Показатели приводятся только по итогам года.

Ответственный исполнитель муниципальной программы ______________/Л.В. Щербакова, зам. главы администрации муниципального образования                                                                                      (подпись)         (Ф.И.О., должность)

Ответственный за подготовку _____________/ Л.В. Щербакова, зам.главы администрации муниципального образования

(подпись)        (Ф.И.О., должность)

Методика

оценки бюджетной эффективности реализации основных мероприятий муниципальной программы «Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования Ковардицкое»

1.Степень достижения целевых индикаторов (показателей) по каждому основному мероприятию муниципальной программы (подпрограммы) рассчитывается по следующей формуле:

Ei - степень достижения целевого индикатора (показателя) i основного мероприятия муниципальной программы (процентов);

Tfi - фактический уровень достижения целевого индикатора (показателя) i основного мероприятия муниципальной программы;

Tpi - установленное муниципальной программой целевое значение индикатора (показателя)  i основного мероприятия муниципальной программы.

1.1. Степень достижения показателя регионального проекта «Благоустройство сельских территорий» составляет:

Показатель 1. «Площадь, засоренная борщевиком Сосновского, подлежащая обработке» составляет 109,5% (12,04/11,0*100%).

2. Коэффициент полноты использования средств бюджета по каждому основному мероприятию муниципальной программы (подпрограммы) определяется по следующей формуле:

Kpoi - коэффициент полноты использования средств местного бюджета на реализацию i основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы);

Cfoi - сумма средств местного бюджета, израсходованных на реализацию i основного мероприятия муниципальной программы;

Cpoi - сумма средств, предусмотренная в  бюджете на реализацию i основного мероприятия муниципальной программы.

2.1. Коэффициент полноты использования средств областного и местного бюджетов на реализацию регионального проекта «Благоустройство сельских территорий» составляет 100% (301,1/301,1*100%).

3. Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из бюджета на реализацию каждого мероприятия, определяется по следующей формуле:

Keoi - коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию i основного мероприятия программы (подпрограммы).

3.1. Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из областного и местного бюджетов на реализацию основного мероприятия 1. «Содержание дорог на территории муниципального образования» составляет 109,5% (100*109,5/100%).

Бюджетная эффективность реализации регионального проекта «Благоустройство сельских территорий» признается высокой.