ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Благоустройство территории  муниципального образования Ковардицкое»

(название муниципальной программы)

ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 2022год

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

Заместитель Главы  администрации муниципального образования

____________/О.Г.Шаталова /

(подпись)

Дата составления отчета «19» января 2023г.

Муниципальная программа  «Благоустройство территории муниципального образования Ковардицкое» утверждена постановлением администрации муниципального образования Ковардицкое № 558 от 30.12.2021 года.

1) За 2022 год в программу было внесено 16 изменений (таблица 1).

2) За время реализации программы достигнуты следующие результаты:

- проведены работы по текущему обслуживанию и ремонту 799 систем наружного освещения;

- ликвидация опасных деревьев на сельских кладбищах  с. Лазарево;

- выполнение работ  по погрузке, вывозу мусора и веток спиленных деревьев  с сельских кладбищ  на территории муниципального образования Ковардицкое с. Лазарево (неоднократно), с. Панфилово (неоднократно), д. Соболево, д. Ст. Котлицы, д. Н. Котлицы, с. Ковардицы(новое кладбище), с. Стригино, с. Булатниково;

-  текущий ремонт памятников погибшим воинам;

- обкос сорняков  на территориях, прилегающих к памятникам погибшим воинам в населённых пунктах муниципального образования:  с. Ковардицы, с. Стригино, д. Савково, д. С. Котлицы , д. Саксино, д. Пестенькино, п. Зимёнки, с. Булатниково, с. Панфилово, д. Иваньково, д. Мишино;

-Проведение подготовительных работ к открытию пляжного сезона:

- организация и проведение лабораторных и инструментальных исследований   зоны отдыха (анализ воды отрицательный) – правый озера с. Ковардицы;

- обучение спасателей;

- исследование дна;

- текущий ремонт (6-ти) колодцев на территории МО Ковардицкое(чистка дна и ремонт надземной части колодцев) д. Жемчужино ул. Зелёная д. 26, д. Иваньково ул. Школьная д. 91, д. Афанасово  ул. Владимирская д. 49,56,29, с. Ковардицы ул. Зеленая д.63;

- микробиологические исследования воды из колодцев (анализ воды) д. Жемчужино – (вода пригодна для использования), д. Иваньково  ул. Школьная д. 91 (не пригодна);

- сбор и вывоз мусора, веток спиленных деревьев  п. Зимёнки, с. Ковардицы, с. Лазарево, с. Булатниково;

- приобретение расходных материалов для уборки территории (мешки, перчатки, метлы);

- обкос сорняков в целях благоустройства в 23 населённых пунктах:

проведён обкос сорной растительности общей площадью 229485 кв.м. в населённых пунктах с. Ковардицы, д. Афанасово, д. Соболево, с. Булатниково, п. Зимёнки, д. Загряжское, д. Мишино, д. Пестенькино, с. Стригино, д. Макаровка;

-проверка в ГУП ОПИАБ проектно-сметной документации по обустройству контейнерных площадок;

-проведён строительный контроль по договору на обустройство (создание мест) площадок накопления твердых коммунальных отходов;

- ликвидация мест несанкционированного размещения отходов в д. Афанасово;

- ликвидация опасных деревьев, а также  приобретение оборудования для спортивной площадки за счёт добровольных пожертвованиях граждан.

3) На начало реализации программы общий объем финансирования  составлял 16755,66 тыс. руб., в том числе:

- 2022 год – 5499,0 тыс. руб.;

- 2023 год – 2899,0 тыс. руб.;

- 2024 год – 8357,66 тыс. руб.

На 31.12.2022 общий объем финансирования составил 19731,81997 тыс. руб.,

в том числе:

- 2022 год – 8475,15997 тыс. руб.;

- 2023 год – 2899,0 тыс. руб.;

- 2024 год – 8357,66 тыс. руб.

Исполнение программы за 2022 годсоставило 7754,8548 тыс. руб., что составляет 91,5%.

4) На основании оценки эффективности программа требует корректировки финансового обеспечения.

5) Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы- продолжать повышение  уровня благоустроенности муниципального образования (обеспеченность поселения  сетями наружного освещения, зелеными насаждениями, детскими игровыми и спортивными площадками).

Таблица 1

Сведения

о внесенных изменениях в муниципальную программу  «Благоустройство территории  муниципального образования Ковардицкое»

(наименование муниципальной программы)
 по состоянию на 31.12.2022г.

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление администрации муниципального образования Ковардицкое | 25.04.2022 | 190 | Уточнение бюджета РСНД № 14 от 21.04.22 (справка № 24 от 21.04.22) |
| 2 |  | 17.05.2022 | 248 | Увеличение бюджетных ассигнований (справка № 57 от 16.05.22) |
| 3 |  | 23.06.2022 | 286 | Увеличение бюджетных ассигнований (справка № 73 от 21.06.22, 84 от 30.06.22) |
| 4 |  | 02.08.2022 | 461 | Увеличение бюджетных ассигнований (справка № 96,97 от 21.07.22) |
| 5 |  | 22.08.2022 | 502 | Увеличение бюджетных ассигнований (справка № 107,108 от 15.08.22) |
| 6 |  | 16.09.2022 | 520 | Увеличение бюджетных ассигнований (справка № 123 от 30.08.22,133,134 от 09.09.22) |
| 7 |  | 11.10.2022 | 543 | Увеличение бюджетных ассигнований (справка № 161 от 11.10.2022) |
| 8 |  | 19.10.2022 | 549 | Увеличение бюджетных ассигнований (справка № 163 от 12.10.22, 168 от 18.10.22) |
| 9 |  | 10.11.2022 | 602 | Увеличение бюджетных ассигнований (справка № 176 от 08.11.22, 177 от 09.11.22) |
| 10 |  | 17.11.2022 | 632 | Увеличение бюджетных ассигнований (справка № 180 от 15.11.22) |
| 11 |  | 22.11.2022 | 638 | Увеличение бюджетных ассигнований (справка № 181 от 16.11.22) |
| 12 |  | 25.11.2022 | 643 | Увеличение бюджетных ассигнований (справка № 190 от 24.11.22) |
| 13 |  | 30.11.2022 | 648 | Увеличение бюджетных ассигнований (справка № 194 от 25.11.22) |
| 14 |  | 14.12.2022 | 707 | Перераспределение бюджетных ассигнований (справка № 205 от 09.12.22) |
| 15 |  | 27.12.2022 | 716 | Увеличение бюджетных ассигнований (справка № 218 от 20.12.22) |
| 16 |  | 28.12.2022 | 726 | Увеличение бюджетных ассигнований (справка № 235 от 27.12.22) |

Исполнитель

Шаталова О.Г., зам.главы администрации муниципального образования, 8(49234)5 32 32, электронная почта kovardici@muromraion.ru

_____________(подпись)                   «19» января 2023г.

Таблица  2

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования Ковардицкое»

за 2022 год

| N п/п | Наименование основного мероприятия | Сроки исполнения |  | Целевые индикаторы (показатели) |  |  |  |  | Объем бюджетных расходов, тыс. рублей |  |  | Результаты оценки бюджетной эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | наименование (показателя) | единица измерения | плановое значение | фактическое значение | отклонение (-/+, %) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение | отклонение (-/+, %) |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Наименование задачи – Повышение уровня комфортного проживания населения муниципального образования Ковардицкое. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение условий для безопасной жизнедеятельности населения муниципального образования» | 2022-2024 | Содержание сетей наружного освещения |  | Шт. | 790 | 799 | 1,1 | 8475,15997 | 7754,8548 | -8,4 | Бюджетная эффективность удовлетворительная и составляет 120,4% |
|  |  |  | Содержание и ремонт памятников |  | Шт. | 18 | 18 | - |  |  |  |  |
|  |  |  | Содержание мест захоронения (кладбищ) |  | Шт. | 18 | 18 | - |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт колодцев |  | Шт. | 4 | 6 | - |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт пеших мостов |  | Шт. | 0 | 0 | - |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт лав |  | Шт. | 0 | 0 | - |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество ликвидированных несанкционированных мест размещения отходов |  | Шт. | 2 | 2 | - |  |  |  |  |

Ответственный исполнитель муниципальной программы ___________/ Шаталова О.Г., зам. главы администрации муниципального образования                                                                                            (подпись)         (Ф.И.О., должность)

Ответственный за подготовку _____________/ Шаталова О.Г., зам. главы администрации муниципального образования

(подпись)                        (Ф.И.О., должность)

Таблица  3

Информация о ходе финансирования и реализации

муниципальной программы «Благоустройство территории  муниципального образования Ковардицкое» за 2022 г.

тыс. руб.

| Наименование программы (подпрограммы), источники финансирования | Объем финансирования на весь период реализации программы | Лимит годовой или предусмотрено средств* | Фактически исполнено |  |  | Выполнение программы за отчетный период в % гр. 5 ------ гр. 3 | Выполнение программы за весь период в % гр. 6 ------ гр. 2 | Краткая информация по выполнению программных мероприятий за отчетный период текущего года | Краткая характеристика оценки показателей эффективности реализации программы (соответствие достигнутых за год результатов плановым показателям, утвержденным в программе)*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на начало текущего года | за отчетный период текущего года (нарастающим итогом) | за весь период реализации программы (гр. 4 + гр. 5) |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ВСЕГО:** в т.ч. | 19731,81997 | 8475,15997 | 0 | 7754,8548 | 7754,8548 | 91,5 | 39,3 | проведены работы по текущему обслуживанию и ремонту сетей наружного освещения; ремонту и содержанию памятников; вывозу мусора с кладбищ и спиливанию опасных деревьев; расчистка тротуаров от снега; расчистка снега к родникам; ликвидация опасных деревьев, спиливание кустарника в местах общего пользования; сбор мусора в мешки в местах общего пользования, у заброшенных домов по улицам в населённых пунктах на территории муниципального образования Ковардицкое; чистка и текущий ремонт колодца в д. Михалево; строительный контроль за обустройством 17-ти контейнерных площадок на территории администрации муниципального образования Ковардицкое | Плановые показатели соответствуют фактическим |
| -федеральный бюджет* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| -областной бюджет* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| -местный бюджеты* | 19731,81997 | 8475,15997 | 0 | 7754,8548 | 7754,8548 | 91,5 | 39,3 |  |  |
| -внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

* Предусмотрено сводной бюджетной росписью.

** Графы 2, 3, 4, 5, 6 заполняются в тыс. рублей с пятью десятичными знаками после запятой.

*** Показатели приводятся только по итогам года.

Ответственный исполнитель муниципальной программы ______________/О.Г. Шаталова, зам.главы администрации муниципального образования                                                                                        (подпись)         (Ф.И.О., должность)

Ответственный за подготовку _____________/ О.Г. Шаталоваа, зам.главы администрации муниципального образования

(подпись)        (Ф.И.О., должность)

Методика

оценки бюджетной эффективности реализации основных мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования Ковардицкое»

1.Степень достижения целевых индикаторов (показателей) по каждому основному мероприятию муниципальной программы (подпрограммы) рассчитывается по следующей формуле:

Ei - степень достижения целевого индикатора (показателя) i основного мероприятия муниципальной программы (процентов);

Tfi - фактический уровень достижения целевого индикатора (показателя) i основного мероприятия муниципальной программы;

Tpi - установленное муниципальной программой целевое значение индикатора (показателя) i основного мероприятия муниципальной программы.

1.1. Степень достижения показателей комплекса процессных мероприятий «Повышение уровня комфортного проживания населения муниципального образования»:

Показатель 1. «Содержание сетей наружного освещения» составляет 101,1% (799/790*100%);

Показатель 2. «Содержание памятников» составляет 100% (18/18*100%);

Показатель 3. «Содержание мест захоронения (кладбищ)» составляет 100% (18/18*100%);

Показатель 4. «Ремонт колодцев» составляет 150% (6/4*100%);

Показатель 5. «Количество ликвидированных несанкционированных мест размещения отходов» составляет 100% (2/2*100%).

Среднее значение составляет 110,2%.

2. Коэффициент полноты использования средств бюджета по каждому основному мероприятию муниципальной программы (подпрограммы) определяется по следующей формуле:

Kpoi - коэффициент полноты использования средств местного бюджета на реализацию i основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы);

Cfoi - сумма средств местного бюджета, израсходованных на реализацию i основного мероприятия муниципальной программы;

Cpoi - сумма средств, предусмотренная в  бюджете на реализацию i основного мероприятия муниципальной программы.

2.1. Коэффициент полноты использования средств местного бюджета на реализацию комплекса процессных мероприятий «Повышение уровня комфортного проживания населения муниципального образования» составляет 109,3% (8475,15997/7754,85480*100%).

3. Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из бюджета на реализацию каждого мероприятия, определяется по следующей формуле:

Keoi - коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию i основного мероприятия программы (подпрограммы).

3.1. Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию комплекса процессных мероприятий «Повышение уровня комфортного проживания населения муниципального образования» составляет 120,4% (109,3*110,2/100%).

Бюджетная эффективность реализации комплекса процессных мероприятий «Повышение уровня комфортного проживания населения муниципального образования» признается высокой.