ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Капитальный ремонт жилищного фонда муниципального образования Ковардицкое»

(название муниципальной программы)

ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 2022год

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

Заместитель Главы  администрации муниципального образования

____________/О.Г.Шаталова /

(подпись)

Дата составления отчета «20» января 2023г.

Муниципальная программа  «Капитальный ремонт жилищного фонда муниципального образования Ковардицкое» утверждена постановлением администрации муниципального образования Ковардицкое № 559 от 30.12.2021 года.

1) За 2022 год в программу было внесено 4 изменения (таблица 1).

2) За время реализации программы достигнуты следующие результаты:

- уплата взносов на капитальный  ремонт общего имущества в многоквартирных домах, в части жилых помещений,  находящихся в муниципальной собственности муниципального образования;

- произведён капитальный ремонт крыши и холодного пристроя по адресу п. Зименки, ул. Кооперативная д. 8 кв.6,ведутся работы по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома д. Пестенкино, ул. Центральная, д.52.

3) Муниципальная программа включает в себя 1 комплекс процессных мероприятий. Сведения о степени выполнения мероприятий представлены в таблице 2.

4) На начало реализации программы общий объем финансирования  составлял 477,0 тыс. руб., в том числе:

- 2022 год – 159,0 тыс. руб.;

- 2023 год – 159,0 тыс. руб.;

- 2024 год  – 159,0 тыс. руб.

На 31.12.2022 общий объем финансирования составил 869,0608 тыс. рублей.

- 2022 год – 551,0608 тыс. руб.;

- 2023 год – 159,0 тыс. руб.;

- 2024 год  – 159,0 тыс. руб.

Исполнение программы за 2022 год составило 516,31989 тыс. руб., что составляет 93,7 %.

5) На основании оценки эффективности программа признана эффективной, доработок и корректировок не требует.

6) Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы- повышение комфортности проживания граждан, улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания, соответствие многоквартирных  домов требованиям нормативно-технических  документов.

Таблица 1

Сведения

о внесенных изменениях в муниципальную программу  «Капитальный ремонт жилищного фонда муниципального образования Ковардицкое»

(наименование муниципальной программы)
 по состоянию на 31.12.2022г.

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление администрации муниципального образования Ковардицкое | 23.06.2022 | 285 | Увеличение бюджетных ассигнований (заявка в фонд капитального ремонта) |
| 2 |  | 07.10.2022 | 537 | Увеличение бюджетных ассигнований (справка № 160 от 03.10.2022) |
| 3 |  | 27.12.2022 | 718 | Перераспределение бюджетных ассигнований (справка № 225 от 27.12.2022) |
| 4 |  | 28.12.2022 | 722 | Перераспределение бюджетных ассигнований (справка № 232 от 28.12.2022) |

Исполнитель

Шаталова О.Г., зам.главы администрации муниципального образования, 8(49234)5 32 32, электронная почта kovardici@muromraion.ru

_____________(подпись)                   «20» января 2023г.

Таблица 2

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

муниципальной программы «Капитальный ремонт жилищного фонда муниципального образования Ковардицкое»  за 2022 год

| N п/п | Наименование основного мероприятия | Сроки исполнения |  | Целевые индикаторы (показатели) |  |  |  |  | Объем бюджетных расходов, тыс. рублей |  |  | Результаты оценки бюджетной эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | наименование (показателя) | единица измерения | плановое значение | фактическое значение | отклонение (-/+, %) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение | отклонение (-/+, %) |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Наименование задачи – 1.Улучшение технического состояния многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования Ковардицкое. 2.Улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества многоквартирных домов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасного и комфортного проживания жителей многоквартирных домов муниципального образования» | 2022-2024 | - Увеличение доли многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт за отчетный период, по сравнению с общим количеством домов включенных в региональную программу капитального ремонта на период с 2016 по 2043 годы |  | % | 3 | 3 | - | 551,0608 | 516,31989 | -6,3 | Бюджетная эффективность высокая и составляет 106,7% |
|  |  |  | Выполнение работ по капитальному ремонту муниципальных квартир в многоквартирных домах |  | Шт. | 1 | 1 | - |  |  |  |  |

Ответственный исполнитель муниципальной программы ___________/ Шаталова О.Г., зам. главы администрации муниципального образования                                                                                           (подпись)         (Ф.И.О., должность)

Ответственный за подготовку _____________/ Шаталова О.Г., зам. главы администрации муниципального образования

(подпись)                        (Ф.И.О., должность)

Таблица 3

Информация о ходе финансирования и реализации

муниципальной программы «Капитальный ремонт жилищного фонда  муниципального образования Ковардицкое» за 2022 г.

тыс. руб.

| Наименование программы (подпрограммы), источники финансирования | Объем финансирования на весь период реализации программы | Лимит годовой или предусмотрено средств* | Фактически исполнено |  |  | Выполнение программы за отчетный период в % гр. 5 ------ гр. 3 | Выполнение программы за весь период в % гр. 6 ------ гр. 2 | Краткая информация по выполнению программных мероприятий за отчетный период текущего года | Краткая характеристика оценки показателей эффективности реализации программы (соответствие достигнутых за год результатов плановым показателям, утвержденным в программе)*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на начало текущего года | за отчетный период текущего года (нарастающим итогом) | за весь период реализации программы (гр. 4 + гр. 5) |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ВСЕГО:** в т.ч. | 869,0608 | 551,0608 | 0 | 516,31989 | 516,31989 | 93,7 | 59,4 | уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, в части жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности МО Ковардицкое, ремонт крыши и пристроя | Плановые показатели соответствуют фактическим |
| -федеральный бюджет* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| -областной бюджет* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| -местный бюджеты* | 869,0608 | 551,0608 | 0 | 516,31989 | 516,31989 | 93,7 | 59,4 |  |  |
| -внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

* Предусмотрено сводной бюджетной росписью.

** Графы 2, 3, 4, 5, 6 заполняются в тыс. рублей с пятью десятичными знаками после запятой.

*** Показатели приводятся только по итогам года.

Ответственный исполнитель муниципальной программы ______________/О.Г. Шаталова, зам.главы администрации муниципального образования                                                                                        (подпись)         (Ф.И.О., должность)

Ответственный за подготовку _____________/ О.Г. Шаталова, зам.главы администрации муниципального образования

(подпись)        (Ф.И.О., должность)

Методика

оценки бюджетной эффективности реализации основных мероприятий муниципальной программы «Капитальный ремонт жилищного фонда муниципального образования Ковардицкое»

1.Степень достижения целевых индикаторов (показателей) по каждому основному мероприятию муниципальной программы (подпрограммы) рассчитывается по следующей формуле:

Ei - степень достижения целевого индикатора (показателя) i основного мероприятия муниципальной программы (процентов);

Tfi - фактический уровень достижения целевого индикатора (показателя) i основного мероприятия муниципальной программы;

Tpi - установленное муниципальной программой целевое значение индикатора (показателя) i основного мероприятия муниципальной программы.

1.1. Степень достижения показателей комплекса процессных мероприятий «Обеспечение безопасного и комфортного проживания жителей многоквартирных домов муниципального образования» составляет:

Показатель 1. «Увеличение доли многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт за отчетный период, по сравнению с общим количеством домов включенных в региональную программу капитального ремонта на период с 2016 по 2043 годы» составляет  100% (3/3*100%);

Показатель 2. «Выполнение работ по капитальному ремонту муниципальных квартир в многоквартирных домах» составляет 100% (1/1*100%).

Среднее значение составляет 100%.

2. Коэффициент полноты использования средств бюджета по каждому основному мероприятию муниципальной программы (подпрограммы) определяется по следующей формуле:

Kpoi - коэффициент полноты использования средств местного бюджета на реализацию i основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы);

Cfoi - сумма средств местного бюджета, израсходованных на реализацию i основного мероприятия муниципальной программы;

Cpoi - сумма средств, предусмотренная в  бюджете на реализацию i основного мероприятия муниципальной программы.

2.1. Коэффициент полноты использования средств местного бюджета на реализацию комплекса процессных мероприятий «Обеспечение безопасного и комфортного проживания жителей многоквартирных домов муниципального образования»  составляет 106,7% (551,0608/516,31989*100%).

3. Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из бюджета на реализацию каждого мероприятия, определяется по следующей формуле:

Keoi - коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию i основного мероприятия программы (подпрограммы).

3.1. Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию комплекса процессных мероприятий «Обеспечение безопасного и комфортного проживания жителей многоквартирных домов муниципального образования»  составляет 106,7% (106,7*100/100%).

Бюджетная эффективность реализации комплекса процессных мероприятий «Обеспечение безопасного и комфортного проживания жителей многоквартирных домов муниципального образования»  признается высокой.