ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Дорожное хозяйство муниципального образования Ковардицкое»

(название муниципальной программы)

ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 2022 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

Заместитель Главы  администрации муниципального образования

____________/О.Г.Шаталова /

(подпись)

Дата составления отчета «20» января 2023г.

Муниципальная программа «Дорожное хозяйство муниципального образования Ковардицкое» утверждена постановлением администрации муниципального образования Ковардицкое № 562 от 30.12.2021 года.

1) За 2022 год в программу внесено 1 изменение (Таблица №1).

2) За время реализации программы достигнуты следующие результаты:

- зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения протяженностью 172,09 км. (расчистка дорог от снега и подсыпка пескосоляной смесью).

3) Муниципальная программа включает в себя 1 комплекс процессных мероприятий. Сведения о степени выполнения мероприятий представлены в таблице 2.

4) На начало реализации программы общий объем финансирования  составлял 6000,0 тыс. руб., в том числе:

- 2022 год – 3000,0 тыс. руб.;

- 2023 год – 3000,0 тыс. руб.;

- 2024 год  – 3000,0 тыс. руб.

На 31.12.2022 общий объем финансирования составил 8370,63807 тыс. рублей.

- 2022 год – 5370,63807 тыс. руб.;

- 2023 год  – 3000,0 тыс. руб.

- 2024 год  – 0 тыс. руб.

Исполнение программы за 2022 год составило 5370,63807 тыс. руб., что составляет 100 %.

5) На основании оценки эффективности программа признана эффективной, доработок и корректировок не требует.

6) Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы- обеспечение бесперебойного функционирования  дорог  общего пользования в населенных пунктах муниципального образования Ковардицкое.

Таблица 1

Сведения

о внесенных изменениях в муниципальную программу  «Дорожное хозяйство муниципального образования Ковардицкое»

(наименование муниципальной программы)
 по состоянию на 31.12. 2022г.

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление администрации муниципального образования Ковардицкое | 21.03.2022 | 122 | Перераспределение бюджетных ассигнований (справка № 19 от 17.02.22) |

Исполнитель

Сафронова О.Ф., зам.главы администрации муниципального образования, 8(49234) 5 32 32, электронная почта kovardici@muromraion.ru

_____________

(подпись)                   «20» января 2023г.

Таблица 2

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

муниципальной программы «Дорожное хозяйство муниципального образования Ковардицкое»  за 2022 год

| N п/п | Наименование основного мероприятия | Сроки исполнения |  | Целевые индикаторы (показатели) |  |  |  |  | Объем бюджетных расходов, тыс. рублей |  |  | Результаты оценки бюджетной эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | наименование (показателя) | единица измерения | плановое значение | фактическое значение | отклонение (-/+, %) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение | отклонение (-/+, %) |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Наименование задачи – Обеспечение комфортного проживания населения и безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Ковардицкое за счет создания и развития системы мероприятий по своевременному и качественному проведению работ, связанных с содержанием автомобильных дорог общего пользования местного значения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Осуществление дорожной деятельности по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | 2022-2024 | Содержание дорог общего пользования местного значения (зимнее) |  | км. | 172,09 | 172,09 | - | 5370,63807 | 5370,63807 | - | Бюджетная эффективность высокая и составляет 100% |

Ответственный исполнитель муниципальной программы ___________/ Шаталова О.Г., зам. главы администрации муниципального образования                                                                                             (подпись)         (Ф.И.О., должность)

Ответственный за подготовку _____________/ Шаталова О.Г., зам. главы администрации муниципального образования

(подпись)                        (Ф.И.О., должность)

Таблица 3

Информация о ходе финансирования и реализации

муниципальной программы «Дорожное хозяйство муниципального образования Ковардицкое» за 2022 г.

тыс. руб.

| Наименование программы (подпрограммы), источники финансирования | Объем финансирования на весь период реализации программы | Лимит годовой или предусмотрено средств* | Фактически исполнено |  |  | Выполнение программы за отчетный период в % гр. 5 ------ гр. 3 | Выполнение программы за весь период в % гр. 6 ------ гр. 2 | Краткая информация по выполнению программных мероприятий за отчетный период текущего года | Краткая характеристика оценки показателей эффективности реализации программы (соответствие достигнутых за год результатов плановым показателям, утвержденным в программе)*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на начало текущего года | за отчетный период текущего года (нарастающим итогом) | за весь период реализации программы (гр. 4 + гр. 5) |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ВСЕГО:** в т.ч. | 8370,63807 | 5370,63807 | 0 | 5370,63807 | 5370,63807 | 100 | 64,2 | Зимнее содержание дорог в населенных пунктах | Плановые показатели соответствуют фактическим |
| -федеральный бюджет* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| -областной бюджет* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| -местный бюджеты* | 8370,63807 | 5370,63807 | 0 | 5370,63807 | 5370,63807 | 100 | 64,2 |  |  |
| -внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

* Предусмотрено сводной бюджетной росписью.

** Графы 2, 3, 4, 5, 6 заполняются в тыс. рублей с пятью десятичными знаками после запятой.

*** Показатели приводятся только по итогам года.

Ответственный исполнитель муниципальной программы ______________/О.Г. Шаталова, зам. главы администрации муниципального образования                                                                                       (подпись)         (Ф.И.О., должность)

Ответственный за подготовку _____________/ О.Г. Шаталова, зам.главы администрации муниципального образования

(подпись)        (Ф.И.О., должность)

Методика

оценки бюджетной эффективности реализации основных мероприятий муниципальной программы «Дорожное хозяйство муниципального образования Ковардицкое»

1.Степень достижения целевых индикаторов (показателей) по каждому основному мероприятию муниципальной программы (подпрограммы) рассчитывается по следующей формуле:

Ei - степень достижения целевого индикатора (показателя) i основного мероприятия муниципальной программы (процентов);

Tfi - фактический уровень достижения целевого индикатора (показателя) i основного мероприятия муниципальной программы;

Tpi - установленное муниципальной программой целевое значение индикатора (показателя) i основного мероприятия муниципальной программы.

1.1. Степень достижения показателя комплекса процессных мероприятий «Содержание дорог на территории муниципального образования» составляет:

Показатель 1. «Содержание дорог общего пользования местного значения (зимнее)» составляет 100% (172,09/172,09*100%).

2. Коэффициент полноты использования средств бюджета по каждому основному мероприятию муниципальной программы (подпрограммы) определяется по следующей формуле:

Kpoi - коэффициент полноты использования средств местного бюджета на реализацию i основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы);

Cfoi - сумма средств местного бюджета, израсходованных на реализацию i основного мероприятия муниципальной программы;

Cpoi - сумма средств, предусмотренная в  бюджете на реализацию i основного мероприятия муниципальной программы.

2.1. Коэффициент полноты использования средств местного бюджета на реализацию комплекса процессных мероприятий «Содержание дорог на территории муниципального образования»  составляет 100% (5370,63807/5370,63807*100%).

3. Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из бюджета на реализацию каждого мероприятия, определяется по следующей формуле:

Keoi - коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию i основного мероприятия программы (подпрограммы).

3.1. Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию комплекса процессных мероприятий «Содержание дорог на территории муниципального образования» составляет 100% (100*100/100%).

Бюджетная эффективность реализации комплекса процессных мероприятий «Содержание дорог на территории муниципального образования»  признается высокой.